石家庄市鹿泉区人民法院

信息化建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

鹿泉区人民法院信息化建设项目涉及综合布线、排队显示、监控、门禁、LED显示屏和多功能多媒体会议室等系统，机房设备、电子档案、触摸公共信息查询、电子签章和电子卷宗，审判质效评估系统、审委会系统、停车场智能管理，互联网庭审直播点播系统、12368服务平台、诉讼无忧服务平台。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

该项目是为了建设一个符合现代法院标准的功能设施齐全，具有良好环境的法院，是人民法院审判事业科学发展的必然选择。完成该项目能进一步改善人民法院的工作条件，实现审判区和办公区的分离管理，进一步提升审判执行能力和法院管理能力，实现人民法院信息化建设由技术主导向业务主导的跨越式发展，顺应当前信息化时代,为人民法院依法履行审判职能提供安全、可靠、稳定的保障和便捷、高效的司法信息服务。

2、项目绩效阶段性目标

完成信息化建设(互联网庭审直播点播系统、12368服务平台、科技法庭3个、诉讼无忧服务平台)、审判法庭有较好的使用率，实现审判区和办公区分离，信息化建设初步完成，实现司法便民利民。

二、项目单位绩效报告情况

截至2019年12月，我院信息化建设项目已全部完工。2019年7月装修、空调、400KVA变压器安装、审判桌椅、信息化综合布线、排队叫号、监控、门禁、LED显示屏、多功能多媒体会议室等系统，机房设备、电子档案、触摸公共信息查询、电子签章、电子卷宗和互联网庭审直播点播系统已全部建设完成，并投入使用。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据现代法院司法审判信息化实际设定绩效目标，通过了解法院司法审判信息化建设专项项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

坚持统一领导、科学规范、公正公开、分级分类、绩效关联的原则，按照成本效益法、比较法、公众评判法等方法进行绩效评价。具体评价指标采用《鹿泉区财政支出项目绩效评价指标评分表》，按指标及评价准打分，对项目决策（20分）、项目管理（25分）、项目绩效（55分）情况进行综合考核评价。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号）文件精神开展信息化建设项目绩效评价工作。开展项目绩效自评工作，撰写绩效自评报告。

2、组织实施

绩效评价工作组通过现场勘查、查阅相关资料，结合自评报告和项目建设实际，按照评价指标对项目建设进行评价。

3、分析评价

结合评价，对搜集到的审判法庭扩建和信息化建设项目资料进行整理、核实和综合分析，对项目作出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

按照有关预算与要求，法院信息化建设项目主体工程工程款70万元，已支付70万元；信息化综合布线、排队显示、监控、门禁、LED显示屏和多功能多媒体会议室等系统，机房设备、科技法庭布线、3个科技法庭、电子档案、触摸公共信息查询、电子签章和电子卷宗、互联网庭审直播点播系统等，

2、项目资金使用情况分析

法院信息化建设项目财务实行了项目单独核算， 2019年到位70万元，全部用于项目，没有挤占、挪用等情况。

3、项目资金管理情况分析

执行财政投资评审制度，工程招标前，工程预算经过财政评审，工程预算评审报告是工程招标的必要依据。为确保资金专款专用，我院建立健全了法院信息化建设项目资金管理制度，对法院信息化建设项目建设资金实行项目单独核算管理，所有经费拨付由县财政全程监管，资金使用没有违规行为。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

专门成立了鹿泉区人民法院基建建设工程领导小组，由院长纪兰生担任组长，各相关部门负责人为成员。

2、项目管理情况分析

实行严格的目标管理与考核。明确了鹿泉区人民法院信息化项目建设的具体要求，切实加强了对鹿泉区人民法院信息化建设项目的建设与考核工作，建立健全了鹿泉区人民法院信息化建设项目建设工作长效机制。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

该工程严格按照项目预算的要求，严格控制预算，在项目建设过程中，没有超支现象。

（2）项目成本（预算）节约情况

严格按照政府统一采购的有关规定，采购价格合理。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按照有关要求，我院信息化项目建设从工程完工情况来看，所有工程类项目均完工，均已交付使用，均完成初步验收。我院认真研究制定项目建设实施方案，严格按照项目建设标准及要求，认真组织实施。

（2）项目完成质量

项目建设的所有工程严格质量管理，严格执行招投标制度，严格执行政府采购制度。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

鹿泉区人民法院信息化建设项目主体建设均达到建设标准及要求，各项目都已投入使用，信息化建设初步完成，实现司法便民利民。

（2）项目实施对经济和社会的影响

经济社会效益：改进法院工作环境，实现进一步提升审判执行能力和法院管理能力，实现人民法院信息化建设由技术主导向业务主导的跨越式发展，为人民法院依法履行审判职能提供安全、可靠、稳定的信息网络保障和便捷、高效的司法信息服务。

五、综合评价情况及评价结论

从项目决策来看，鹿泉区人民法院审判法庭扩建及信息化建设项目建设目标明确，符合上级有关要求，项目符合申报条件，程序到位，手续规范，资金使用合理合规。

从项目管理来看，鹿泉区人民法院审判法庭扩建及信息化建设项目建设资金使用严格按照财务制度执行，成立了项目建设工作领导小组，职责分工明确，认真制订项目实施方案，项目按计划开工，按计划完工；并重视宣传工作。

鹿泉区人民法院审判法庭扩建及信息化建设项目建设严格配置标准，严格开工、竣工时间，严格成本控制，从目前的情况来看，达到了阶段绩效目标要求，项目建设取得了良好的经济效益和社会效益。通过项目改造，法院工作人员工作环境得到了很大改善。

经综合测评，评价小组通过综合评价认为，该项目整体按照原计划实施，项目管理规范有序，达到了预期绩效目标，评价等次为优。

六、绩效评价结果应用建议

1、加强项目管理，完工项目要及时做好结算和决算审计，高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政资金使用绩效

2、建议将绩效评价结果向县委、县人大、县政府汇报，争取县级财政的支持和投入。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

我院领导对法院信息化建设项目建设工作高度重视，经常听取有关情况汇报，经常到项目建设现场了解情况，解决项目改造中出现的困难和问题,督查项目工程建设进度和质量，我县财政部门全力支持项目建设工作。项目施工单位严格按照项目改造要求，积极组织力量，精心搞好项目改造。

我院认真推行项目公示制，把项目主要建设内容、项目效益和项目投资总量及资金来源等重要事项在当地公示，主动接受群众和社会各界的监督，让广大群众有充分的知情权、监督权与管理权。同时，对项目实施的每个环节都进行严格的检查与督促。

主要存在的困难和问题：鹿泉区人民法院信息化建设项目建设工程量大，总投资高，现资金缺口较大。