干部综合信息管理系统专项经费项目

绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对干部信息管理专项经费项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位：区委组织部干部监督科。

2.项目主要实施内容和范围：

按照市委常委、组织部部长张效春在《关于对鹿泉区委组织部谋划建设干部综合信息管理系统工作的意见》与北京北大软件工程股份有限公司签订合同的要求，2019年系统建设二期款应付款项22.5万元，项目终验后，支付三期款17.5万元，系统迁移部署大组工网硬件采购、系统集成服务费用约7万元，与数字档案管理系统对接研发及硬件采购费用15万元，与市委组织部干部信息管理系统对接研发及硬件采购费用15万元，共计77万元。

3.项目资金投入情况：

（1）系统二期款：共计22.5万元。

（2）系统三期款：共计17.5万元。

（3）与数字档案对接研发：与数字档案管理系统对接研发及硬件采购费用共计15万元。

（4）对街市委组织部系统：与市委组织部干部信息管理系统对接研发及硬件采购费用约15万元。

（二）项目预期绩效目标

（1）确保2019年5月底所有子系统全部上线试运行；

（2）7月份完成与数字档案管理系统对接研发及硬件采购工作，9月底完成系统迁移部署大组工网工作，完成与市委组织部干部信息管理系统对接研发及硬件采购工作。

二、绩效评价工作情况

- 1.绩效评价的组织工作

- 确保5月底所有子系统进入试运行阶段；根据市委组织部要求，按照时间节点完成与市委组织部系统对接研发，完成系统迁移部署大组工网。

- 2.建立绩效评价指标体系

（1）绩效目标：1、确保5月底所有子系统进入试运行阶段；2、7月份完成与数字档案管理系统对接研发及硬件采购工作，9月底完成系统迁移部署大组工网工作，完成与市委组织部干部信息管理系统对接研发及硬件采购工作。

（2）产出指标：

系统验收合格率（系统验收合格的模块占系统总模块的比率）≥90%；

各业务子系统开发数量（当年开发系统的数量）≥8个；

（3）效果指标：

业务保障能力提升情况（购置对业务保障能力的提升情况）≥10%。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。

按照市委常委、组织部部长张效春在《关于对鹿泉区委组织部谋划建设干部综合信息管理系统工作的意见》的指示精神，我区作为干部综合信息管理系统建设试点单位。对5月底所有子系统全部上线试运行；7月份完成与数字档案管理系统对接研发及硬件采购工作，9月底完成系统迁移部署大组工网工作，完成与市委组织部干部信息管理系统对接研发及硬件采购工作，以系统验收合格率，各业务子系统开发数量业务保障能力提升情况等反映项目绩效目标明细化情况。

2.资金落实情况分析。

资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=100%

到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%=100%

（二）项目实施过程

- 1.业务管理情况分析。业务管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，相关资料齐全并归档，人员条件、信息反馈等及时落实到位。

- 2.财务管理。项目实施单位的财务制度健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。资金使用合规、财务监控有效，实现了专款专用，资金拨付有完整的审批程序和手续。

- （三）项目产出

- 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=100%；

- 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%=100%；

- 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=100%。

- （四）项目效果

- （1）通过系统试运行，有效提加快各科室信息互联互通，为领导选人用人提供数据支撑。

- （2）通过干部信息管理系统与档案数字化、大组工网、市委组织部系统对接，消除“信息孤岛”，提高档案和干部其他信息利用率。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分≥85分，优秀。

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 因市委组织部信息系统未建设完成，大组工网未验收，档案数字化按市委组织部要求接入大组工网，故2019年不能与市委组织部系统、大组工网、档案数字化进行对接。

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 待市委组织部系统建成、大组工网通过验收后，立刻进行对接。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）