石家庄市鹿泉区审计局

关于政府购买服务审计项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市鹿泉区审计局政府购买服务审计项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况

我局申报的政府购买社会服务项目是指国家审计机关因审计力量不足、专业人才缺乏等情形，将部分审计业务委托给有资质的中介机构实施。2019年年初列支预算402.85万元，计划对政府投资的38项建设工程进行审计监督，由我局下属基建审计中心负责组织实施。

2.项目主要实施内容和范围

实施内容主要是对政府投资建设项目进行审计监督与复核工作，实施范围主要是全区范围内政府投资的建设项目。

- 3.项目资金投入情况

- 截至2019年12月底，我局政府购买服务审计项目服务费共计支出3315706.81元，项目资金均为财政拨款，余85460.07元在审项目服务费未支付。

（二）项目预期绩效目标

加强政府投资建设项目审计监督，规范投资行为，提高投资效益。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

- 根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号）要求，为圆满的完成本次绩效评价工作，我局成立了由薛立新为组长、梁振宁为副组长、相关科室负责人为成员的绩效评价工作小组，对本局2019年度政府购买服务审计项目进行了绩效评价。

- （二）绩效评价的方法和过程

- 按照《办法》要求，通过查阅送审项目资料、审计报告、审计证据底稿、询问调查核实等方式，经过绩效评价小组共同讨论，实事求是、客观公正地进行了本次绩效评价。

- （三）建立绩效评价指标体系

- 产出指标：

- 时效指标达到95%以上；

- 数量指标达到38个；

- 质量指标达到95%以上。

- 2、效果指标：

- 审计结果落实率达到100%；

- 被审计对象满意度为满意。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。2019年我局政府购买服务审计项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确。

2.项目资金落实情况分析。2019年年初列支预算402.85万元，截至2019年12月底政府购买服务审计项目服务费支出共计3315706.81元，资金管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

（二）项目实施过程

- 1.业务管理情况分析。2019年我局政府购买服务审计项目管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

- 2.财务管理。2019年我局政府购买服务审计项目财务管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

- （三）项目产出

2019年我局政府购买服务审计项目计划完成38个，实际完成63个，在审项目21个，质量指标达到165.79%，时效指标达到100%。政府投资项目送审额62523.55万元，审定投资额59574.16万元，审计核减2949.39万元。

- （四）项目效果

- 2019年我局政府购买服务审计项目的实施与我单位的年度工作计划和目标一致，项目的实施具有一定的经济效益，共为区政府节省财政资金2949.39万元。审计结果落实率达到100%，被审计对象满意度为满意。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据项目执行情况和项目绩效情况，2019年我局政府购买服务审计项目综合绩效评价等级为优秀。

- 五、存在的问题及改进措施

无。

六、评价工作组人员名单及签字

- 薛立新  审计局         主任科员

- 梁振宁  审计局         副局长

- 王立红  基建审计中心   主任       审计师

- 范献亮  基建审计中心   副主任     助理会计师

石家庄市鹿泉区审计局

2020年1月6日