流动人员人事档案公共服务管理信息系统建设经费项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对流动人员人事档案公共服务管理信息系统建设经费项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

1、鹿泉人才中心属于公益性质的事业单位，主要职责是：负责管理全区全日制大中专毕业生人事代理档案，负责人事代理工作，流动人员的档案转递等工作，

2、项目主要实施内容和范围：根据人社发【2016】75号文件中的第二项中的第九条推进档案信息化工作的要求，需要将13000份全日制大中专毕业生和流动人员的档案进行档案数字化管理。

3、项目资金投入情况：2019年我中心预算50万元，整体决算支出498800元，其中：档案盒62595元、数字化311071.9元、办公经费125133.1元。本项目资金来源为财政拨款。我中心对资金的使用进行合理有效的管理，本年度支出与预算一致。

二、绩效评价的原则

1. 绩效评价的原则

(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3)绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价,结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系

三、部门整体支出绩效情况

2019年，我中心通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型单位，2019年在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的文化。

（二）社会公众满意度评价

整体工作的开展，社会公众的就业意识得到加强，社会的就业得到保障，社会公众的满意度得到了提高，超过95%。

2019转入2308份,调出926份，现存有13000多份。按照全省流动人员档案管理一体化服务平台建设的需求，我中心将所在库的档案全部录入系统，为流动人员提供便捷化服务，大大提高办事效率。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

严格按照相关规定组织实施，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。自评分为≥85的评分。