劳动监察指挥中心建设及“两网化”信息系统升级改造项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对劳动监察指挥中心建设及“两网化”信息系统升级改造项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.该项目由石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局组织实施，主要按照省、市部署要求在2019年6月30日前建立起劳动监察调度指挥中心及“两网化”信息系统升级改造而立项。

2.该项目资金主要用于建设劳动监察指挥中心建设及“两网化”信息系统升级改造使用，具体为安装指挥中心硬件设施液晶拼接、大屏幕控制器、音响台式机、平板电脑、上网卡、打印机等。

3.该项目资金投入80万元，由鹿泉区财政资金予以拨付。

（二）项目预期绩效目标

该项目资金支出计划结合工作实际按季度划分。第一季度使用该项目资金的50%，第二季度使用该项目资金的100%。同时，预期达到的绩效总目标为迎接上级视频调度欠薪案件及各项检查工作，在建筑领域发生拖欠农民工工资时更快捷和上级及时协调解决，避免造成更大社会问题。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

该项目绩效评价工作主要依据相关行业标准和网格化系统升级通知确定。评价工作的管理组织工作由石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局负责实施。

（二）绩效评价的方法和过程

该项目绩效评价工作结合上级相关部门工作规定按季度进行，具体由石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局采取参照行业标准方式进行。

（三）建立绩效评价指标体系

该项目产出指标包括：通过验收的购置数量占购置总数量的比率达到100%为优，小于100%为差；购置质量合格的数量占购置总数量的比率达到100%为优，小于100%为差；实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率达到100%为优，小于100%为差。

该项目效果指标包括：纳入网格化单位数量占全部单位的比率达到100%为优，小于100%为差。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.该项目立项符合相关规定，具有较高的规范性，项目绩效目标设置合理，绩效指标明确，按照指标体系评分标准达到优秀等级。

2.该项目资金能够按照季度计划及时拨付到位，按照指标体系评分标准资金到位率和到位及时率达到优秀等级。

（二）项目实施过程

1.该项目实施过程中，项目实施单位管理制度健全，制度执行有效，能够严格按照劳动保障监察要求开展相关工作，项目实施质量较高，按照指标体系评分标准达到优秀等级。

2.该项目财务管理单位石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局相关财务制度健全，资金使用能够严格按照财务规定执行，确保了财政资金的高效使用和安全，按照指标体系评分标准达到优秀等级。

（三）项目产出

按照该项目产出指标，该项目通过验收的购置数量占购置总数量的比率达到100%；购置质量合格的数量占购置总数量的比率达到100%；实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率达到100%。按照指标体系评分标准达到优秀等级。

（四）项目效果

按照该项目效果指标，该项目已将各乡镇政府、开发区管委会纳入网格化管理，实现单位数量占全部单位的比率达到100%。按照指标体系评分标准达到优秀等级。

四、项目综合评价结论和评价等级

依据该项目执行情况和项目绩效情况，该项目总得分达到100分，按照指标体系评分标准达到优秀等级。

五、存在的问题及改进措施

该项目无问题。

六、评价工作组人员名单及签字

于国锋 石家庄市鹿泉区劳动和社会保障监察大队大队长

梁  冰 石家庄市鹿泉区劳动和社会保障监察大队办公室主任