智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海工程项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

智慧城市广场花海规划总面积为388880平米。其中包含广场、步道、木栈道、木屋、景观盒、景观塔、组合座椅、绿化种植、林下花海、盆花组合、野花组合、公共艺术、景观标识、灌溉 系统及照明系统。花卉主要为蛇目菊、波斯菊和硫华菊。乔木以石榴为主，依据现状已有苗木补种，及部分景观大树。

杏苑路花海项目：设计范围为124468平米。包含盆花组合、野花组合、垂直绿化、建筑改造、服务设施、公共艺术、自动售卖机、景观标识及灌溉系统。

（二）项目预期绩效目标

完成全部建设内容，为市民提供休闲、娱乐、健身场所。

二、绩效评价工作情况

评价组事前针对该项目进行了专题研究，制定了工作方案，提取了相关负责人的介绍，对项目基础资料进行了收集、整理。重点通过检查专项资金使用以及核查种植保有率情况，关注项目产生了经济效益、社会效益、环境效益及可持续影响等，最终得出评价结论。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目实施过程

项目申请、设计过程符合相关要求，资金列入区太行山绿化工程建设中心年度预算，并制定了年度任务目标。该工程年初预算10000000元，实际支出10000000元，资金利用率100%。

（二）项目产出

智慧城市广场花海包含广场6350平米、步道11130平米、木栈道10868平米、木屋2座、景观盒6个、景观塔1座。

杏苑路花海完成野花组合122474平米，垂直绿化2500平米，建筑改造1座。服务设施2组及灌溉系统。

（三）项目效果

优化、美化生态环境，社会调查问卷满意和较满意占比达到95%以上。

四、项目综合评价结论和评价等级

综上，该项目综合得分为95分。综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

天气干旱，浇水困难，导致花草生长缓慢。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

尽快对接市政用水，改善浇灌条件。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

张春平   绿化办   科长    工程师

高丽娜   绿化办   科员    助理工程师