李村镇镇前大街

改造提升建设工程项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市鹿泉区李村镇镇前大街改造提升建设工程项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况

本项目实施单位为鹿泉区李村镇人民政府

该项目经过可行性研究、专家论证、风险评估和集体决策，具有其可行性，目前该项目已立项，正在挂标。

2、项目主要实施内容和范围：开展镇前大街全面改造提升工程包括：

（1）进行道路绿化，行道树：国槐380棵，树龄5年；胸径20以上；银杏树250棵，树龄3年、胸径12以上。

（2）对沿街店铺的牌匾进行统一制作，门头牌匾制作真石漆墙面9015平方米。

（3）安装路灯145套。

（4）两侧铺砖，铺设透水砖58816平方米和青石路牙石4352米。

3、项目资金投入情况

项目总投资366万元，由鹿泉区财政出资。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标：

镇前大街全面改造提升工程主要分绿化、美化、亮化、硬化四大项：

1、绿化工程增添镇域绿色空间，为不断扩大镇区绿色空间范围，充分利用公路两侧有限空间植树和栽种花木。

2、美化工程针对沿街店铺门头牌匾安装不当给路过群众带来的安全隐患和招牌乱摆乱放参差不齐的现象，拟对沿街店铺的门头牌匾进行统一制作，营造整洁优美，整齐划一的视觉效果。

3、亮化工程改变镇区夜间环境，扮靓镇区夜景，镇前大街安装路灯工程给老百姓夜间出行提供了便利，也给过往车辆提供了方便。

4、主街道两侧铺砖及青石路牙石安砌工程，便道统一铺设面包砖，彻底改变了沿街门市前路面高低不一的现状，改善了门店经营环境和镇前大街整体面貌。

阶段性（当年）的绩效目标和指标：项目建成后，保障镇前大街交通的通畅，大大提升镇区的环境质量、城镇品位和管理水平，切实改善广大群众的生存环境和生活质量，有利于保护镇区生态环境，推进了新型城镇化引领城乡发展一体化，改善农村人居环境、特色小城镇建设。

绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

针对镇前大街存在两侧商业牌匾乱挂、路灯损坏、便道破损等现象，不仅给创城工作带来困难，而且存在很大的公共安全隐患。经李村镇党委、政府研究决定镇前大街面貌改造提升工程列为2019年度重点办好民生“十件实事”之一，项目资金是李村镇申请区财政安排的2019年预算资金，金额为366万元，资金用途是：对镇前大街两侧商户制作统一门头牌匾，对道路进行整体的亮化、绿化和硬化，营造整洁有序的镇容镇貌，消除公共安全隐患。

（二）绩效评价的方法和过程

1、项目决策依据

我单位根据【李村镇人民政府关于申请镇前大街改造提升工作经费的请示】，前期实地考察论证，为了解决镇前大街存在两侧商业牌匾乱挂、路灯损坏、便道破损等现象，不仅给创城工作带来困难，而且存在很大的公共安全隐患的问题，因此，把此项工程作为了本单位2019年的重点工作进行立项实施。

2、组织机构

成立项目实施小组，组长为人大主席牛振玲（项目总负责），副组长为城建办主任（协调项目管理建设具体事宜），成员为城建办（项目实施前期手续办理及项目全程督导）

3、制度建设

为规范本单位财务工作，加强会计核算与内部监督，提高财政资金使用效益，我单位根据【会计法】和区财政局有关财务制度规定执行。

结合本单位工作特点，制定并完善了包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、会计报销。

4、过程控制

在预算管理上，执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性，在项目实施上严格遵循招投标手续，在项目验收上聘请监理，在日常管理上，制定【突发事件应急预案】做到有规有矩，有章有程。如遇突发事件或不可抗力因素引起的突发情况，立即启动应急预案。

（三）建立绩效评价指标体系

总绩效目标：通过项目实施，保障镇前大街交通的通畅，大大提升镇区的环境质量、城镇品位和管理水平，切实改善广大群众的生存环境和生活质量，有利于保护镇区生态环境，推进了新型城镇化引领城乡发展一体化，改善农村人居环境、特色小城镇建设，对李村镇、鹿泉区社会、经济贡献巨大，社会效益显著。

（一）产出指标

1、产出数量指标：项目完工后，新增行道树：国槐380棵，银杏树250棵。

2、产出数量指标：制作门头牌匾真石漆墙面9015平方米。

3、产出数量指标：安装路灯145套。

4、产出数量指标：铺设透水砖58816平方米和青石路牙石4352米。

5、产出进度指标：2019年12月份进行项目预算评审，2020年3月进行项目招投标及合同签订工作，5月进行项目实施，9月底进行项目验收达到可使用状态。

6、产出成本指标：总成本控制在366万元以内，合理安排预算支出。

（二）效果指标

1、社会效益指标：切实改善广大群众的生存环境和生活质量，有利于保护镇区生态环境，推进了新型城镇化引领城乡发展一体化，改善农村人居环境、特色小城镇建设，增强群众满意度，促进和谐社会发展。

2、可持续形象指标：对镇前大街建设工作,切实落实管理责任,加强日常管理, 营造整洁有序的镇容镇貌，消除公共安全隐患，改善农村人居环境、特色小城镇建设。

3、服务对象满意度指标：通过调查，使周边群众对镇前大街改造提升工程满意率达到95%以上。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。该项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确，经分析，项目投入分值为 ９５分。

2、资金落实情况分析。该项目为区财政资金，资金到位和到位及时等情况好，经分析，资金落实情况分值为 １００分。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。该项目管理制度健全、制度执行有效性、项目质量可控，经分析，项目实施过程分值为 ９５分。

2、财务管理。该项目管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效，经分析项目实施过程分值为 ９５分。

（三）项目产出

该项目在招投标环节，项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率一般，经分析，项目产出分值为 ９５分。

（四）项目效果

该项目的经济效益、社会效益、生态效益好、可持续影响明显，社会公众满意度高，经分析，项目效果分值为 ９５分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，该项目综合绩效评价分为 ９５分，优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

１、项目工程没有合理安排集中采购，采购手续复杂化。

２、项目规划管理不够完善，项目实施进度迟缓。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

１、今后跑办工程采购手续合理安排各环节，缩短手续跑办时间。

２、完善项目和资金管理，加强绩效考评。规范推行项目工程招投标制、项目建设监理制，进一步提高项目管理水平。加强质量监督管理，重视工程质量管理工作，确保工程质量监管体系责任明确，监督有力。强化资金管理，确保项目资金安全运行和有效使用。

六、评价工作组人员名单及签字

人大主席：杨君梅

副镇长：牛振玲

办公室主任：韩晓飞

城建办主任：姜俊峰

财政所所长：王会霞