李村镇南许营-李村（通镇

公路）等五条道路项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对南许营-李村（通镇公路）等五条道路项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况；

本项目实施单位为鹿泉区李村镇人民政府；该项目已立项，已招标，已完工，已审计。

2、项目主要实施内容和范围；

该项目位于李村镇南部，南起南许营，北至李村石阎路，全长约4570米，路基宽4.5米-5.5米，路面宽4.0米-5.0米，两侧0.25米土路肩，混凝土浇筑。

3、项目资金投入情况

项目总投资232.78万元，市财政出资132.2万元，剩下100.58万元由鹿泉区财政出资。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标，阶段性（当年）的绩效目标和指标；项目完成后，提高道路通行能力，完善李村镇村交通路网，缓解西北物流园区交通压力，改善农村交通环境，解决扬尘污染。

阶段性（当年）的绩效目标和指标：项目完成后，方便南许营，北许营等村的村民出行。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

在对当前项目区进行入户调查和评价预测的基础上，认为本项目有利于改善村民日常生活和车辆的通行，有利于缓解园区交通压力，当地群众支持本项目建设。

（二）绩效评价的方法和过程

1、项目决策依据

我单位根据【石家庄市鹿泉区南许营-李村（通镇公路）等五条道路项目资金的申请】，前期实地考察论证，为了村名以及车辆出行的问题，因此，我单位把此项工程作为了本单位2018年的重点工作进行立项实施。

- 组织机构

成立项目实施小组，组长为副镇长牛振玲（项目总负责），副组长为财政所长（协调项目管理建设具体事宜），成员城建办（项目实施前期手续办理及项目全程督导）

- 制度建设

为规范本单位财务工作，加强会计核算与内部监督，提高财政资金使用效益，我单位根据【会计法】和区财政局有关财务制度规定执行。

结合本单位工作特点，制定并完善了包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、会计报销。

- 过程控制

在预算管理上，执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性，在项目实施上严格遵循招投标手续，在项目验收上聘请监理，在日常管理上，制定【突发事件应急预案】做到有规有矩，有章有程。如遇突发事件或不可抗力因素引起的突发情况，立即启动应急预案。

（三）建立绩效评价指标体系

总绩效目标：项目完成后，提高道路通行能力，完善李村镇村交通路网，缓解西北物流园区交通压力，改善农村交通环境，解决扬尘污染。

- 产出指标

1、产出数量指标

项目完成后，新增硬化道路4570米，解决南许营、北许营等村的村民出行问题。

2、产出质量目标：改善南许营、北许营等村的村民出行。

3、产出进度指标：2018年7月进行项目预算评审，8月进行项目招投标及合同签订工作，10月进行项目实施并完工。

4、产出成本指标：总成本控制在232.78万元以内，合理安排预算支出。

- 效果指标

- 社会效益指标：可完善李村镇村内路网建设，解决群众出行问题。

2、可持续形象指标：解决扬尘污染，改善农村交通环境。

3、服务对象满意度指标：通过调查，周边群众对道路硬化满意率达95%以上。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。该项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确，经分析，项目投入分值为 95分。

2.资金落实情况分析。该项目为区财政资金，资金到位和到位及时等情况好，经分析，资金落实情况分值为 100分。

（二）项目实施过程

1.业务管理情况分析。该项目管理制度健全、制度执行有效性、项目质量可控，经分析，项目实施过程分值为 90分。

2.财务管理。该项目管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效，经分析项目实施过程分值为 90分。

（三）项目产出

该项目在招投标环节，项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率一般，经分析，项目产出分值为 90分。

（四）项目效果

该项目的经济效益、社会效益、生态效益好、可持续影响明显，社会公众满意度高，经分析，项目效果分值为 90分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，该项目综合绩效评价分为 90分，良好。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

项目已完成，缺乏后期的道路养护管理资金。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

区财政列入专项资金对农村道路进行养护管理，组织村内党员干部进行清扫维护。

六、评价工作组人员名单及签字

副镇长：牛振玲

城建办主任：姜俊峰

财政所所长：王会霞