李村镇双同路拓宽

升级工程项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对双同路拓宽升级工程项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况；

本项目实施单位为鹿泉区李村镇人民政府；

该项目经过可行性研究、专家论证具有其可行性，目前该项目已立项，已招投标。

2、项目主要实施内容和范围；

双同路全长5.28公里，西接京赞线，东连石清路，在原有道路的基础上加宽9米，中间为4米宽的绿化带，旧有路面洗刨后重新铺装沥青混凝土路面，新作道路为沥青混凝土路面。沿线涉及李村镇同阁、南许营、北许营、阎同四个村，大河镇孟同、双合两个村。

3、项目资金投入情况

项目总投资8141.28万元，由鹿泉区财政出资。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标，阶段性（当年）的绩效目标和指标；优化区域路网，缓解当地交通压力，对促进鹿泉北部经济转型升级和城镇化建设的发展具有十分重要的意义

阶段性（当年）的绩效目标和指标：配合石家庄市西北物流产业园区的整体规划，缓解园区交通压力，同时促进双同路两侧工厂、产业园区的发展与建设。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

在对当前项目区进行入户调查和评价预测的基础上，认为本项目的实施将能进一步提升该路段的通行能力和行车安全，提升区域公路网功能和服务水平，满足沿线群众出行需求，开发沿线资源，促进地方经济发展具有重要意义。

（二）绩效评价的方法和过程

1、项目决策依据

我单位根据【石家庄市鹿泉区双同路拓宽升级工程项目资金的申请】，前期实地考察论证，进一步提升该路段的通行能力和行车安全，提升区域公路网功能和服务水平，满足沿线群众出行需求，开发沿线资源，促进地方经济发展，因此，我单位把此项工程作为了本单位2018年的重点工作进行立项实施。

- 组织机构

成立项目实施小组，组长为副镇长牛振玲（项目总负责），副组长为财政所长（协调项目管理建设具体事宜），成员城建办（项目实施前期手续办理及项目全程督导）

- 制度建设

为规范本单位财务工作，加强会计核算与内部监督，提高财政资金使用效益，我单位根据【会计法】和区财政局有关财务制度规定执行。

结合本单位工作特点，制定并完善了包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、会计报销。

- 过程控制

在预算管理上，执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性，在项目实施上严格遵循招投标手续，在项目验收上聘请监理，在日常管理上，制定【突发事件应急预案】做到有规有矩，有章有程。如遇突发事件或不可抗力因素引起的突发情况，立即启动应急预案。

（三）建立绩效评价指标体系

总绩效目标：优化区域路网，缓解当地交通压力，对促进鹿泉北部经济转型升级和城镇化建设的发展具有十分重要的意义。

- 产出指标

1、产出数量指标

项目完成后，在原有道路的基础上加宽9米，中间为4米宽的绿化带，旧有路面洗刨后重新铺装沥青混凝土路面，新作道路为沥青混凝土路面。

2、产出质量目标：配合石家庄市西北物流产业园区的整体规划，缓解园区交通压力，同时促进双同路两侧工厂、产业园区的发展与建设。

3、产出进度指标：工程于2018年3月正式启动征地拆迁工作，4月7日开工建设，5月17日完成古运河西段11000平方米路面的铺设，铺油工作截止日前已完成4.8公里，完成拓宽路面总任务的91%，路基完成4.96公里，完成总任务的94%。

4、产出成本指标：总成本控制在8141.28万元以内，合理安排预算支出。

- 效果指标

1、社会效益指标：缓解园区交通压力，同时促进双同路两侧工厂、产业园区的发展与建设。

2、可持续形象指标：优化区域路网，缓解当地交通压力，对促进鹿泉北部经济转型升级和城镇化建设的发展。

3、服务对象满意度指标：通过调查，周边群众对道路硬化满意率达95%以上。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。该项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确，经分析，项目投入分值为 95分。

2.资金落实情况分析。该项目为区财政资金，资金到位和到位及时等情况好，经分析，资金落实情况分值为 100分。

（二）项目实施过程

1.业务管理情况分析。该项目管理制度健全、制度执行有效性、项目质量可控，经分析，项目实施过程分值为 90分。

2.财务管理。该项目管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效，经分析项目实施过程分值为 90分。

（三）项目产出

该项目在招投标环节，项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率一般，经分析，项目产出分值为 90分。

（四）项目效果

该项目的经济效益、社会效益、生态效益好、可持续影响明显，社会公众满意度高，经分析，项目效果分值为 90分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，该项目综合绩效评价分为90分，良好。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

征地组卷手续不全，村集体土地补偿款落实不到位，工程部分地段拆迁没有完成。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

加大拆迁力度，抓紧跑办土地手续。

六、评价工作组人员名单及签字

副镇长：牛振玲

城建办主任：姜俊峰

财政所所长：王会霞