石家庄市鹿泉区李村镇污水管网建设工程

项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市鹿泉区李村镇污水管网建设工程项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况

本项目实施单位为鹿泉区李村镇人民政府，共涉及5个村：李村、南胡庄、北胡庄、南白砂、张堡。

该项目经过可行性研究、专家论证、风险评估和集体决策，具有其可行性，目前该项目已立项，正在挂标。

2.项目主要实施内容和范围

（1）李村新建污水管道30451米、检查井1690座、化粪池1座、污水处理站1座、破除及恢复路面27713m2。

（2）南胡庄新建污水管道8820米、检查井485座、化粪池1座、污水处理站1座、破除及恢复路面8778m2。

（3）北胡庄新建污水管道17163米、检查井895座、化粪池1座、污水处理站1座、破除及恢复路面12521m2。

（4）南白砂新建污水管道6797米、检查井410座、化粪池1座、污水处理站1座、破除及恢复路面7316m2。

（5）张堡新建污水管道11705米、检查井626座、化粪池1座、污水处理站1座、破除及恢复路面8627m2。

3.项目资金投入情况

项目总投资3682.77万元，全部由鹿泉区财政出资。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标：项目建成后，可完善李村镇乡村污水管网基础设施，解决污水排放问题，对李村镇、鹿泉区社会、经济贡献巨大，社会效益显著。

阶段性（当年）的绩效目标和指标：项目建成后，能解决当前项目区农村生活污水排放问题，提升当地人居环境。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

在对当前项目区进行入户调查和评价预测的基础上，认为本项目有利于当地人居环境，有利于改善当地污水排放条件，当地群众支持本项目建设。

（二）绩效评价的方法和过程

1.项目决策依据

我单位根据【石家庄市鹿泉区李村镇污水管网建设工程项目资金的申请】，前期实地考察论证，为了解决污水乱排、环境污染的问题，因此，我单位把此项工程作为了本单位2019年的重点工作进行立项实施。

2.组织机构

成立项目实施小组，组长为人大主席杨君梅（项目总负责），副组长为财政所长（协调项目管理建设具体事宜），成员为美丽办（项目实施前期手续办理及项目全程督导）

3.制度建设

为规范本单位财务工作，加强会计核算与内部监督，提高财政资金使用效益，我单位根据【会计法】和区财政局有关财务制度规定执行。

结合本单位工作特点，制定并完善了包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、会计报销。

4.过程控制

在预算管理上，执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性，在项目实施上严格遵循招投标手续，在项目验收上聘请监理，在日常管理上，制定【突发事件应急预案】做到有规有矩，有章有程。如遇突发事件或不可抗力因素引起的突发情况，立即启动应急预案。

（三）建立绩效评价指标体系

总绩效目标：通过项目实施，可完善李村镇乡村污水管网基础设施，解决污水排放问题，对李村镇、鹿泉区社会、经济贡献巨大，社会效益显著。

（一）产出指标

1.产出数量指标：项目完工后，新增污水管网74936米，污水处理站5座，解决17630人生活污水排放问题。

2.产出质量指标：完善李村镇乡村污水管网基础设施，解决污水排放问题。

3.产出进度指标：10月份进行项目预算评审，2020年1月进行项目招投标及合同签订工作，3月进行项目实施，4月进行项目验收达到可使用状态。

4.产出成本指标：总成本控制在3682.77万元以内，合理安排预算支出。

（二）效果指标

1.社会效益指标：可完善李村镇乡村污水管网基础设施，解决污水排放问题，增强群众满意度，促进和谐社会发展。

2.可持续形象指标：改善李村镇乃至鹿泉区人居环境。

3.服务对象满意度指标：通过调查，使周边群众对污水排放满意率达到95%以上。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。该项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确，经分析，项目投入分值为 ９５分。

2.资金落实情况分析。该项目为区财政资金，资金到位和到位及时等情况好，经分析，资金落实情况分值为 １００分。

（二）项目实施过程

1.业务管理情况分析。该项目管理制度健全、制度执行有效性、项目质量可控，经分析，项目实施过程分值为 ９５分。

2.财务管理。该项目管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效，经分析项目实施过程分值为 ９５分。

（三）项目产出

该项目在招投标环节，项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率一般，经分析，项目产出分值为 ９５分。

（四）项目效果

该项目的经济效益、社会效益、生态效益好、可持续影响明显，社会公众满意度高，经分析，项目效果分值为 ９５分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，该项目综合绩效评价分为９５分，优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

项目工程部分和设备部分没有合理安排集中采购，采购手续复杂化。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

今后跑办其他污水管网建设手续合理安排各环节，缩短手续跑办时间。

六、评价工作组人员名单及签字

人大主席：杨君梅

美丽办主任：王玉涛

财政所所长：王会霞