2019年石家庄市鹿泉区广播电视台

发射台改造改建项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对发射台改造改建项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位

（1）项目实施单位:石家庄市鹿泉区广播电视台

（2）项目立项：发射台是广播电视台的重要基础设施，目前承担着鹿泉电视台和鹿泉人民广播电台无线信号的发射任务。随着发展，还要承担省数字电视区域覆盖任务。现发射台在城东海山岭上，始建于1986年，占地属军事管理区。发射台有5名职工，双岗轮流上班，24小时有人在岗。近年由于5721工厂基建，通往发射台的道路被切断，工作人员只能绕路翻墙步行上下山，且设备运输困难。我台曾试图争取上级资金解决道路问题，但因位置在军管区内不能立项。发射台水电均由5721工厂提供，由于种种原因水、电时常中断，因发电机用油无法及时送上山，停电时影响正常发射。发射台用21厂的电每度1.17元，按发射台用电量每年比正常电费多交超过10万元。

经区领导李为军区长批示，拟同意按照发射台仍在原址，在海山岭东南修建道路的方案。

2.项目主要实施内容和范围

按照发射台仍在原址，在海山岭东南修建道路的方案。

3.项目资金投入情况

需修建道路费用约18万元。

（二）项目预期绩效目标

保障道路修建按期完工，保障完成鹿泉电视台和鹿泉人民广播电台无线信号的发射任务和省数字电视区域覆盖任务。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

聘请具备资质的施工企业组织施工，财政部门根据工程进度拨付项目资金。

（二）绩效评价的方法和过程

根据项目施工进度进行绩效评价。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，分别设置了工程按期完工率和无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度两项指标。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况

项目从2019年5月开始组织实施。

2.资金落实情况

项目资金计划安排177907.55元，实际到位17.790755万元，资金到位率100%。

（二）项目实施过程

1.业务管理情况。

严格按照施工合同推进项目进度，确保按期完工。

2.财务管理情况。

健全财务管理制度，实行专款管理，按照进度控制项目经费的支出。

（三）项目产出

项目实际完成率100%、完成及时率100%。

（四）项目效果

项目实施后，保障完成了鹿泉电视台和鹿泉人民广播电台无线信号的发射任务和省数字电视区域覆盖任务。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，综合评价得分95分，项目综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

项目施工进度略慢。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

项目实施过程中，安排专人对施工进度、质量进行监督，确保按期保质完成。

石家庄市鹿泉区广播电视台

2020年1月