重大危险源监控网络运行费及系统维护费和

考试平台通信费项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对重大危险源监控网络运行费及系统维护费和考试平台通信费项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位：石家庄市鹿泉区应急管理局

- 项目立项：依据“石家庄市人民政府办公厅关于建设全市安全生产综合监管与应急救援信息化平台的通知（石政办传[2015]10号）”和“石家庄市安全生产监督管理局关于做好全市安全生产综合监管与应急救援信息化平台建设的通知”，实现对“人的部安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件”进行有效监控，从而提高企业本质安全水平和事故防范能力。加强监管手段，使事故发生率降低，从业人员安全得到进一步保障。

2.项目主要实施内容和范围

重大危险源监控网络运行及系统维护和考试平台仍在原址，在区应急管理局楼内实施方案。

3.项目资金投入情况

共申请资金10万元。

（二）项目预期绩效目标

对重大危险源进行监控，及时发现隐患并排除，把事故消灭在萌芽状态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

- 聘请具备资质的机构组织实施，财政部门根据进度拨付项目资金。

（二）绩效评价的方法和过程

根据项目进度进行绩效评价。

- （三）建立绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，分别设置了项目网络维护率和网络畅通率两项指标。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

- 项目立项情况分析

按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究。

- 2.资金落实情况分析。

- 项目资金计划安排10万元，实际到位资金10万元，资金到位率100%。

（二）项目实施过程

- 业务管理情况分析

- 严格按照项目要求推进项目进度，确保按时完成。

- 2.财务管理

- 健全财务管理制度，实行专款管理，按照进度控制经费的支出。

- （三）项目产出

- 项目实际完成率100%、完成及时率100%。

- （四）项目效果

- 项目实施后，消除重大危险源对社会的危害。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据项目执行情况和项目绩效情况，综合评价得分95分，项目综合绩效评价等级为优秀。

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 项目进度略慢。

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 项目实施过程中，安排专人对项目进度、质量进行监督，确保按期保质完成。

- 石家庄市鹿泉区应急管理局

- 2020年1月