农村饮用水安全脱贫攻坚水质检测绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对农村饮用水安全脱贫攻坚水质检测项目（361-0102-JBN-M2RV）实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据河北省水利厅、河北省扶贫开发办公室、河北省卫生和计划生育委员会冀水农【2018】38号文件《关于进一步做好农村饮水安全脱贫攻坚工作的通知》要求，加快实施农村饮水安全巩固提升工程，鹿泉区疾控中心特向鹿泉区财政局申请经费60万元。

- 项目预期绩效目标

- 到2020年全面解决贫困人口饮水安全问题，让群众全部吃上干净水，2019年第一季度以前完成全区全部行政村生活饮用水检测工作。

- 绩效评价工作情况

- 石家庄市鹿泉区疾病预防控制中心为该项目的实施单位，单位对项目进行了认真自评，报告反映已使用的项目资金全部用于农村饮水安全脱贫攻坚工作，2019年第一季度内较好的完成了目标任务。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

立项规范、目标合理、指标明确，2019年预算安排60万元，资金到位率及到位及时率均达到100%；已使用资金58.75万元，使用率97.92%。支出依据合规，财务制度健全。

- 项目实施过程及产出

- 对辖区所有贫困户饮水水质全部进行了检测，对个别超标项目进行复检，已全面解决贫困人口饮水安全问题，让群众全部吃上干净水。

四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据评价情况，鹿泉区疾病预防控制中心能够按规定用途使用财政资金，让财政资金发挥了应有的效益并认真开展自评，得分90分。

- 五、存在的问题及改进措施

- 该项目已解决贫困人口饮水安全问题，建议取消。

- 六、评价工作组人员名单

- 杨玲，公卫科长，副主任医师

- 牛慧敏，检验科长，副主任技师