石家庄市鹿泉人民医院永壁分院门诊病房楼

及基础设施建设项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市鹿泉人民医院永壁分院门诊病房楼及基础设施建设项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位石家庄市鹿泉人民医院永壁分院，项目拟建场址位于石家庄市鹿泉人民医院永壁分院原址内。医院西邻大寨路、南邻道路、北邻装院路、东邻永壁西街耕地。医院总用地面积 8901 ㎡，为一规则矩形地块，东西宽约 60 米，南北长约 150 米，临城市主干道较近，地势平坦，基础设施完善，交通便利，环境良好。本项目建设场址位于医院院内南侧，现状为空地，占地面积约 746 ㎡。

2.本项目为石家庄市鹿泉人民医院永壁分院门诊病房楼及基础设施建设项目，位于石家庄市鹿泉区铜冶镇永壁西街，该工程为框架结构，地下一层，地上七层，女儿墙顶规划计算高度为29.75米，室内外高差0.45米，占地面积为945.61平方米，总建筑面积为6202.13平方米，主要工作内容包括：新建门诊病房楼及基础设施土建、电气、给排水、消防、采暖、通风空调、医疗气体管道及对讲专业；

3.石家庄市鹿泉人民医院永壁分院门诊病房楼及基础设施建设项目，依据发改投资【2018】106号、冀发改投资【2018】150号、石发改投资【2018】122号要求；项目总投资2281万元，其中中央基建投资预算指标1368万元，已拨付到位，地方配套基金913万元，已列入2019年本级财政预算，2019年本级财政250万元已拨付到位，剩余资金已列入2020年预算，资金来源中央基建预算（拨款）和地方配套资金(拨款）。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标，石家庄市鹿泉人民医院永壁分院门诊病房楼及基础设施建设项目，从根本上改善医院的诊疗环境，提高患者就医条件，扩大和提高医院的服务能力，同时也为创建二级甲等医院创造条件。

二、绩效评价工作情况

（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（2006年7月3日国家发改委和建设部发改投资[2006]1325 号文）

（2）2005 年《河北省建筑工程概算定额》及现行概算指标。

（3）2005 年《河北省安装工程概算定额》及现行概算指标。

（4）2004 年《河北省建设项目概算其他费用定额》。

（5）本项目有关专业提供的设计图纸，设备材料及有关技术数据。

（6）国家、部门和石家庄市的其他有关规定。

三、项目执行及绩效实现情况

该项目的建设符合国家的医疗产业政策和石家庄市城市总体规划。项目建设期对卫生院的正常运行影响不太大，在完成新建的这段时间内，合理安排现有医疗功能，使卫生院的正常运转有保障。项目建成后，不仅能够解决现有业务用房紧张的实际矛盾，还可以大大改善该院广大医务工作者的工作环境，缓解医患紧张矛盾，提高本区域医疗服务水平，方便该区域广大市民的就医条件，扩大石家庄市鹿泉人民医院永壁分院的医疗服务辐射范围。

- 本项目尚未完工，若本项目建成后，从城市发展的整体情况考虑，也会完善石家庄市城市功能，更好的保障人民群众的身体健康，进一步促进社会的和谐发展，项目社会效益显著。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 因本项目尚未完工，根据本项目目前执行情况和项目绩效情况，给出总得分，得出综合项目综合绩效评价为76分，等级：75≤得分＜85分为良好

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 因为预警天气多，导致施工原料缺乏，延误工期；场地较小，施工受到限制。

- 具体的改进措施

- 解除预警后，加班加点赶工期；针对场地小的问题，积极与当地政府沟通协调。

- 六、评价工作组人员名单及签字

| 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 职 称 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贺志杰 | 永壁分院 | 院 长 | 副 高 |  |
| 王新刚 | 永壁分院 | 副院长 | 执业医师 |  |
| 周晓青 | 永壁分院 |  |  |  |
| 周飞飞 | 永壁分院 |  |  |  |

附件：项目支出绩效评价共性指标体系框架

附件

项目支出绩效评价共性指标体系框架

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程符合相关要求 | 评价要点： ①项目是按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 |
|  | 资金 落实 | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 到位资金率70% |
|  |  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率100% |
| 过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①已制定相应的业务管理制度，并已上墙； ②业务管理制度合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 |
|  |  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①已制定相应的项目质量要求或标准； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
|  | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①已制定相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  |  | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①已制定相应的监控机制； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 产 出 | 项目 产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率70% |
|  |  | 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率70% |
|  |  | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率100% |
|  |  | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率2% |
| 效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 本项目选用合理可行的工程技术方案，满足城市发展和社会事业的需求，符合国家相关产业政策和城市发展总体规划，既合理配置利用了土地资源，提高了土地利用效率，又有利于改善场址和周边区域的城市面貌，带动当地经济的进一步繁荣及社会和谐发展，具有较好的经济效益和社会效益。本项目正常经营年份略有盈余，能够保证医院正常运营，具有一定的财务生存能力，项目的建设是可行的。累积结余可用 来改善医院基础设施及环境，以更多更好地为医疗卫生事业服务。 |
|  |  | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  |
|  |  | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 项目的建设是满足国家医院建设规模的需要，也是缓解医疗服务供需矛盾、医院进一步发展的需要。对于保障当地人民群众身体健康、实现救死扶伤、提高医疗服务水平、促进新农村建设和社会和谐发展具有重要作用。项目受到当地人民群众一致好评。 |