农村饮用水安全工程水质检测费项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对农村饮用水安全工程水质检测费项目（361-0102-JBN-5S51）实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照国务院批准《全国农村饮用水安全工程“十二五”规划》及发改农经（2013）2259号《关于加强农村饮用水工程水质检测能力的指导意见》的有关要求，提高农村饮水安全工程检测能力，开展水质检测，鹿泉区疾控中心特向鹿泉区财政局申请经费10万元。

- 项目预期绩效目标

- 完成每季度对市政供水进行巡检；随时开展生活饮用水疑似污染事件的调查检测；提高农村饮水安全工程检测能力，达到上级要求。

- 绩效评价工作情况

- 石家庄市鹿泉区疾病预防控制中心为该项目的实施单位，单位对项目进行了认真自评，报告反映已使用的项目资金全部用于农村饮水安全工程检测能力提升及开展水质检测工作，年度内较好的完成了目标任务。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

立项规范、目标合理、指标明确，2019年预算安排10万元，资金到位率及到位及时率均达到100%；已使用资金10万元，使用率100%。支出依据合规，财务制度健全。

- （二）项目实施过程及产出

- 对市政供水巡检水样12份，并将结果进行公示。

- 处理疑似水污染事件3起，采集并检测水样11份。

- 农村饮用水检测能力提升：电脑、石墨管、红外电热灭菌器等仪器的配置及理化实验室维修。

- 4、群众满意度：群众满意度较高。

四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据评价情况，鹿泉区疾病预防控制中心能够按规定用途使用财政资金，让财政资金发挥了应有的效益并认真开展自评，得分92分。

- 五、存在的问题及改进措施

- 该项目对于水质检测和水污染应急处置具有重要意义，建议保留。今后继续加强业务及财务管理，确保专款专用，进一步发挥水质检测工作的社会效益。

- 六、评价工作组人员名单

- 杨玲，公卫科长，副主任医师

- 牛慧敏，检验科长，副主任技师