公路绿化养护资金项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对我单位公路绿化养护资金项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心。

2.项目主要实施内容：2019年1月1日-2019年12月31日期间。对石铜路、京赞线、石柏大街、南二环西延等管护道路两侧绿化带进行日常管护，管护面积共计160万平米。管护工作包括做好绿化苗木的病虫害防治、修剪、浇水、拔草、防寒、防涝、乔灌木圈红涂白、卫生整治及设施维护等各项工作，确保绿化苗木健康生长，提高公路绿化景观效果，提升鹿泉美丽生态交通形象。管护范围：京赞线、石铜路、石柏大街、北斗路三环连接线、御园路、翠屏山路、原西南外环土门绿化带、幼师路西延、南二环西延等公路绿化带。

3.项目资金投入情况：资金数量：1127.7万元，资金来源渠道：财政拨款。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标：按照《石家庄市园林绿化养护管理标准》要求，确保各条道路绿化带苗木及设施干净整齐、苗木健康生长、无垃圾杂物、无病虫害、绿化设施齐全等，打造多彩美丽的景观效果，有效提升鹿泉生态交通建设。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

- 我单位高度重视项目绩效评价工作，成立了由主任为组长的项目绩效自评领导小组，进一步加强项目绩效自评工作的组织和领导，确保绩效自评工作顺利进行。领导小组针对各项目设立自评小组，统一部署各项目绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务等相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关资料。由自评小组汇总汇报，项目绩效自评领导小组依据汇报材料开展评价工作。

（二）绩效评价的方法和过程

- 为开展好本次项目评价工作，根据相关文件要求，我单位按以下四个步骤开展绩效评价：

- 成立公路绿化养护资金项目自评小组；

- 评价小组负责收集预算资料、财务资料、设计资料、合同资料等项目相关资料。根据收集材料，组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；

- 开展绩效评价，形成评价报告初稿，根据收集的项目资料，评价小组汇报项目绩效评价领导小组，对本项目进行评价；

- （4）征求相关部门意见，形成评价报告。绩效评价初稿形成后，项目评价小组与项目负责人员进行沟通，听取意见建议，避免出现遗漏，同时，通过随机采访和调查问卷的方式，对该项目沿线社会群众满意度进行调查，并在其基础上进行完善并形成绩效评价报告终稿。

- （三）建立绩效评价指标体系

根据要求，我单位在开展本项目预算绩效评价工作过程中，针对评价对象特点，设计以下评价指标体系。

| 指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 16 | 项目目标是否明确，项目是否符合经济社会发展规划和单位年度工作计划 | 目标明确、目标细化、目标量化各2分，项目符合经济社会发展规划和单位年度工作计划各5分 |  |
| 资金到位 | 10 | 资金到位率和到位时效 | 根据资金到位率及实效评分 |  |
| 资金管理 | 12 | 资金管理、费用支出制度健全，是否严格执行制度 | 制度健全、支出规范6分，严格执行制度，核算规范6分 |  |
| 组织实施 | 12 | 机构健全、分工明确，严格执行相关制度 | 机构健全3分，分工明确3分，严格执行制度6分 |  |
| 项目产出 | 20 | 产出数量、质量、时效、成本 | 各占5分 |  |
| 项目效果 | 10 | 经济效益、社会效益和可持续发展 | 功臣效益社会效益各占3分，可持续发展占4分 |  |
| 服务对象满意度 | 20 | 对居民、群众进行随机采访和发放调查问卷，进行满意度调查 | 根据采访和调研的情况进行评分 |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.该项目根据鹿泉编［2015］7号文《关于设立绿化管理中心的通知》绿化养护费用的批示为依据，对石铜路、京赞线、石柏大街、御园路、南二环西延等管护道路两侧绿化带进行日常管护，管护面积共计160万平米。

时间范围是2019年1月1日至2019年12月31日期间。

管护工作包括做好绿化苗木的病虫害防治、修剪、浇水、拔草、防寒、防涝、苗木圈红涂白、卫生整治及设施维护等各项工作，确保绿化苗木健康生长，提高公路绿化景观效果，提升鹿泉美丽生态交通形象。

管护范围：京赞线、石铜路、石柏大街、北斗路三环连接线、御园路、翠屏山路、原西南外环土门绿化带、幼师路西延、南二环西延等公路绿化带。

2.2019年公路绿化养护资金项目共拨付1127.7万元。

（二）项目实施过程

- 1.对我区京赞线、石铜路、石柏大街、北斗路三环连接线、御园路、翠屏山路、获平线、原西南外环土门绿化带、幼师路西延、南二环西延道路两侧绿化带进行日常管护，管护面积共计160万平米，管护期间做好苗木的病虫害防治、修剪、浇水、拔草、防寒、防涝、苗木圈红涂白、卫生整治和设备维护等工作，确保我区公路多姿多彩的绿化景观效果，提升鹿泉美丽生态交通形象。

- 2.为保障项目资金的安全，确保资金专款专用，我单位从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。通过上述三个环节的管理保证财政资金安全有效使用。

- （三）项目产出

- 根据工作计划，各管护路段绿化管护工作完成率100%，绿化设施完好率100%。

- （四）项目效果

- 该项目实施后，相关道路景观效果得到提升，苗木成活率100%，绿化带干净整洁。我单位组织人员与沿线和周边群众展开沟通交流和问卷调查，群众满意度达到95%

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 该项目保质、保量完成2019年相关路段公路绿化管护任务，各管护路段景观的效果得到明显提升，苗木成活率提升明显，受到领导群众一致好评。

- 从总体上看，绩效评价总体得分为94分，为优秀等次。

| 指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 16 | 项目目标是否明确，项目是否符合经济社会发展规划和单位年度工作计划 | 目标明确、目标细化、目标量化各2分，项目符合经济社会发展规划和单位年度工作计划各5分 | 16 |
| 资金到位 | 10 | 资金到位率和到位时效 | 根据资金到位率及实效评分 | 10 |
| 资金管理 | 12 | 资金管理、费用支出制度健全，是否严格执行制度 | 制度健全、支出规范6分，严格执行制度，核算规范6分 | 12 |
| 组织实施 | 12 | 机构健全、分工明确，严格执行相关制度 | 机构健全3分，分工明确3分，严格执行制度6分 | 12 |
| 项目产出 | 20 | 产出数量、质量、时效、成本 | 各占5分 | 20 |
| 项目效果 | 10 | 经济效益、社会效益和可持续发展 | 经济效益社会效益各占3分，可持续发展占4分 | 8 |
| 服务对象满意度 | 20 | 对居民、群众进行随机采访和发放调查问卷，进行满意度调查 | 根据采访和调研的情况进行评分 | 16 |
| 合计 | 100 |  |  | 94 |

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 随着人民群众对绿化工作要求日益提高，管护标准提升，导致经费紧张，部分工作不能有效推进；

- 南二环西延、京赞线等路段绿化灌溉用水为南水北调用水，水费较高，导致养护经费紧张，希望拨付灌溉相关费用。

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 鉴于我单位因管护标准提升和绿化养护灌溉费用较高所导致管护经费紧张的问题，希望财政部门能够增加管护经费及绿化养护灌溉费用的拨付，确保我单位各项工作能够正常有序开展。

六、评价工作组人员名单及签字

评价工作小组人员名单

| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 职 称 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温春艳 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 主任 | 高级工程师 |  |
| 司春朝 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 书记 | 工程师 |  |
| 焦柳 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 财务科科长 | 助理会计师 |  |
| 李富征 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 技术科科长 | 助理工程师 |  |
| 崔晓鹏 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 技术科科员 | 技术员 |  |
| 李彩蓉 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 技术科科员 | 技术员 |  |
| 高佳桓 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 技术科科员 | 技术员 |  |
| 胡明昊 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 技术科科员 | 技术员 |  |
| 冯哲 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 技术科科员 | 技术员 |  |

- 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

- 2020年1月5日