御园路绿化提升项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对御园路绿化提升项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心；

2.项目主要实施内容：为提高御园路节点位置绿化效果，在原有绿化带的基础上，在重要节点位置增加开花植物126棵、常绿乔木142棵，便道增加座椅10套，有效提升鹿泉交通形象。范围：御园路绿化带；

3.项目资金投入情况：资金数量：18.13万元，资金来源渠道：财政拨款。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标：在御园路原有绿化带的基础上，在重要节点位置增加花卉植物126棵、常绿乔木142棵，便道增加座椅10套，有效提升鹿泉交通形象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

- 我单位高度重视项目绩效评价工作，成立了由主任为组长的项目绩效自评领导小组，进一步加强项目绩效自评工作的组织和领导，确保绩效自评工作顺利进行。领导小组针对各项目设立自评小组，统一部署各项目绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务等相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关资料。由自评小组汇总汇报，项目绩效自评领导小组依据汇报材料开展评价工作。

（二）绩效评价的方法和过程

- 为开展好本次项目评价工作，根据相关文件要求，我单位按以下四个步骤开展绩效评价：

- 成立御园路绿化提升项目自评小组；

- 评价小组负责收集预算资料、财务资料、设计资料、合同资料等项目相关资料。根据收集材料，组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；

- 开展绩效评价，形成评价报告初稿，根据收集的项目资料，评价小组汇报项目绩效评价领导小组，对本项目进行评价；

- （4）征求相关部门意见，形成评价报告。绩效评价初稿形成后，项目评价小组与项目负责人员进行沟通，听取意见建议，避免出现遗漏，同时，通过随机采访和调查问卷的方式，对该项目沿线社会群众满意度进行调查，并在其基础上进行完善并形成绩效评价报告终稿。

- （三）建立绩效评价指标体系

根据要求，我单位在开展本项目预算绩效评价工作过程中，针对评价对象特点，设计以下评价指标体系。

| 指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 16 | 项目目标是否明确，项目是否符合经济社会发展规划和单位年度工作计划 | 目标明确、目标细化、目标量化各2分，项目符合经济社会发展规划和单位年度工作计划各5分 |  |
| 资金到位 | 10 | 资金到位率和到位时效 | 根据资金到位率及实效评分 |  |
| 资金管理 | 12 | 资金管理、费用支出制度健全，是否严格执行制度 | 制度健全、支出规范6分，严格执行制度，核算规范6分 |  |
| 组织实施 | 12 | 机构健全、分工明确，严格执行相关制度 | 机构健全3分，分工明确3分，严格执行制度6分 |  |
| 项目产出 | 20 | 产出数量、质量、时效、成本 | 各占5分 |  |
| 项目效果 | 10 | 经济效益、社会效益和可持续发展 | 经济效益社会效益各占3分，可持续发展占4分 |  |
| 服务对象满意度 | 20 | 对居民、群众进行随机采访和发放调查问卷，进行满意度调查 | 根据采访和调研的情况进行评分 |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、该项目根据鹿泉区政府对《石家庄市鹿泉区交通运输局关于摆放花坛和御园路绿化提升的请示》批复，在御园路原有绿化带的基础上，在重要节点位置增加花卉植物126棵、常绿乔木142棵，便道增加座椅10套，有效提升鹿泉交通形象。

2.御园路绿化提升项目，2019年预算安排实际拨付金额为18.13万元。已全部支付完成。

（二）项目实施过程

- 1、为加强御园路苗木的病虫害防治、修剪、浇水、除草、卫生整治和设备维护等工作，我单位技术人员通过实地考察、收集资料，经过多次修改核实确定提升方案。

- 2、为保障项目资金的安全，确保资金专款专用，我单位从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。通过上述三个环节的管理保证财政资金安全有效使用。

- （三）项目产出

- 根据项目工作计划，工程完工率100%；根据河北省园林工程施工质量验收规程（DB13(J)62-2006)要求，验收合格率100%。

- （四）项目效果

- 项目完成后，相关道路节点位置景观效果得到提升，有效改善了道路环境。我单位组织人员与沿线、周边群众展开沟通交流和问卷调查，群众满意度达到95%。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 该项目保质、保量完工，确保了御园路主要节点景观的效果，受到领导群众一致好评。

- 从总体上看，绩效评价总体得分为96分，为优秀等次。

| 指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 16 | 项目目标是否明确，项目是否符合经济社会发展规划和单位年度工作计划 | 目标明确、目标细化、目标量化各2分，项目符合经济社会发展规划和单位年度工作计划各5分 | 16 |
| 资金到位 | 10 | 资金到位率和到位时效 | 根据资金到位率及实效评分 | 10 |
| 资金管理 | 12 | 资金管理、费用支出制度健全，是否严格执行制度 | 制度健全、支出规范6分，严格执行制度，核算规范6分 | 12 |
| 组织实施 | 12 | 机构健全、分工明确，严格执行相关制度 | 机构健全3分，分工明确3分，严格执行制度6分 | 12 |
| 项目产出 | 20 | 产出数量、质量、时效、成本 | 各占5分 | 20 |
| 项目效果 | 10 | 经济效益、社会效益和可持续发展 | 经济效益社会效益各占3分，可持续发展占4分 | 8 |
| 服务对象满意度 | 20 | 对居民、群众进行随机采访和发放调查问卷，进行满意度调查 | 根据采访和调研的情况进行评分 | 18 |
| 合计 | 100 |  |  | 96 |

- 评价工作组人员名单及签字

评价工作小组人员名单

| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 职 称 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温春艳 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 主任 | 高级工程师 |  |
| 司春朝 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 书记 | 工程师 |  |
| 焦柳 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 财务科科长 | 助理会计师 |  |
| 李富征 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 技术科科长 | 助理工程师 |  |
| 胡明昊 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 技术科科员 | 技术员 |  |
| 崔晓鹏 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 技术科科员 | 技术员 |  |

- 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

- 2020年1月5日