京赞线南二环西延、中山路口大型立体花坛绿雕工程

项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对京赞线南二环西延、中山路口大型立体花坛绿雕工程项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心；

2.项目主要实施内容：在京赞线南二环西延、中山路口建造大型立体花坛绿雕其中包括大型玫瑰花立体绿雕一座、立体花架3套；在中山路口摆放立体花架1套；花坛主要摆放串红、矮牵牛、万寿菊等色彩艳丽的时令花卉，共计8000盆；范围：京赞线南二环西延、中山路口；

3.项目资金投入情况（资金数量：16.35万，资金来源渠道：财政拨款）

（二）项目预期绩效目标

确保2018年石家庄市第二届旅发大会期间京赞线道路两侧主要节点景观效果。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

- 我单位高度重视项目绩效评价工作，成立了由主任为组长的项目绩效自评领导小组，进一步加强项目绩效自评工作的组织和领导，确保绩效自评工作顺利进行。领导小组针对各项目设立自评小组，统一部署各项目绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务等相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关资料。由自评小组汇总汇报，项目绩效自评领导小组依据汇报材料开展评价工作。

（二）绩效评价的方法和过程

- 为开展好本次项目自评工作，根据相关文件要求，我单位按以下四个步骤开展绩效评价：

- 成立公路绿化养护资金项目自评小组；

- 自评小组负责收集预算资料、财务资料、设计资料、合同资料等项目相关资料。根据收集材料，组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；

- 开展绩效评价，形成自评报告初稿，根据收集的项目资料，自评小组汇报项目绩效自评领导小组，对本项目进行评价；

- （4）征求相关部门意见，形成自评报告。绩效自评初稿形成后，项目自评小组与项目负责人员进行沟通，听取意见建议，避免出现遗漏，同时，通过随机采访和调查问卷的方式，对该项目沿线社会群众满意度进行调查，并在其基础上进行完善并形成绩效自评报告终稿。

- （三）建立绩效评价指标体系

根据要求，我单位在开展本项目预算绩效评价工作过程中，针对评价对象特点，设计以下评价指标体系。

| 指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 16 | 项目目标是否明确，项目是否符合经济社会发展规划和单位年度工作计划 | 目标明确、目标细化、目标量化各2分，项目符合经济社会发展规划和单位年度工作计划各5分 |  |
| 资金到位 | 10 | 资金到位率和到位时效 | 根据资金到位率及实效评分 |  |
| 资金管理 | 12 | 资金管理、费用支出制度健全，是否严格执行制度 | 制度健全、支出规范6分，严格执行制度，核算规范6分 |  |
| 组织实施 | 12 | 机构健全、分工明确，严格执行相关制度 | 机构健全3分，分工明确3分，严格执行制度6分 |  |
| 项目产出 | 20 | 产出数量、质量、时效、成本 | 各占5分 |  |
| 项目效果 | 10 | 经济效益、社会效益和可持续发展 | 经济效益社会效益各占3分，可持续发展占4分 |  |
| 服务对象满意度 | 20 | 对居民、群众进行随机采访和发放调查问卷，进行满意度调查 | 根据采访和调研的情况进行评分 |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、该项目根据鹿交呈【2017】25号文《关于旅发大会部分项目增加种植花卉预算的请示》的批示和鹿政办函【2018】116号文《关于印发2018年政府投资项目增补计划的通知》为依据，在京赞线南二环西延、中山路口建造大型立体花坛绿雕其中包括大型玫瑰花立体绿雕一座、立体花架3套；在中山路口摆放立体花架1套；花坛主要摆放串红、矮牵牛、万寿菊等色彩艳丽的时令花卉，共计8000盆。

2.京赞线南二环西延、中山路口大型立体花坛绿雕工程项目已列入2018年政府投资建设项目增补计划，审计费用16.35万元，2019年预算安排实际拨付金额为7.35万元。剩余9万元未支付。

（二）项目实施过程

- 1、为达成石家庄市第二届旅发大会景观效果，我单位技术人员通过实地考察、收集资料，经过多次修改核实确定最终方案。

- 2、为保障项目资金的安全，确保资金专款专用，我单位从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。通过上述三个环节的管理保证财政资金安全有效使用。

- 3、我单位经多方询价和资质对比，确定由石家庄太通园林绿化工程有限公司负责本项目工程。项目完工后，我单位组织验收小组对工程进行了实体测量、勘察，最终验收合格。

- （三）项目产出

- 该项目2018年6月1日全部完工，根据工作计划，工程完工率100%；根据河北省园林工程施工质量验收规程（DB13(J)62-2006)要求，验收合格率100%。

- 项目效果

- 项目完成后，相关道路节点位置景观效果得到提升，有效提升了旅发大会氛围。我单位组织人员与沿线和周边群众展开沟通交流和问卷调查，综合结果发现群众满意度达到95%。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 该项目保质、保量完工，确保了2018年石家庄市第二届旅发大会期间主要节点景观的效果，受到领导群众一致好评。

- 从总体上看，绩效评价总体得分为91分，为优秀等次。

| 指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 16 | 项目目标是否明确，项目是否符合经济社会发展规划和单位年度工作计划 | 目标明确、目标细化、目标量化各2分，项目符合经济社会发展规划和单位年度工作计划各5分 | 16 |
| 资金到位 | 10 | 资金到位率和到位时效 | 根据资金到位率及实效评分 | 5 |
| 资金管理 | 12 | 资金管理、费用支出制度健全，是否严格执行制度 | 制度健全、支出规范6分，严格执行制度，核算规范6分 | 12 |
| 组织实施 | 12 | 机构健全、分工明确，严格执行相关制度 | 机构健全3分，分工明确3分，严格执行制度6分 | 12 |
| 项目产出 | 20 | 产出数量、质量、时效、成本 | 各占5分 | 20 |
| 项目效果 | 10 | 经济效益、社会效益和可持续发展 | 经济效益社会效益各占3分，可持续发展占4分 | 8 |
| 服务对象满意度 | 20 | 对居民、群众进行随机采访和发放调查问卷，进行满意度调查 | 根据采访和调研的情况进行评分 | 18 |
| 合计 | 100 |  |  | 91 |

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 绩效评价方面还有待加强，对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

- 不断提高基层人员业务水平，在推动公路绿化工作专项活动经费合规管理使用的前提下，推进其经费使用绩效评价工作，运用“事前有计划，事中有控制、事后有监督”的基层专项经费管理方式提高项目绩效管理水平。

六、评价工作组人员名单及签字

该项目评价工作小组，对该项目进行绩效评价。

评价工作小组人员名单

| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 职 称 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温春艳 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 主任 | 高级工程师 |  |
| 司春朝 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 书记 | 工程师 |  |
| 焦柳 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 财务科科长 | 助理会计师 |  |
| 李富征 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 技术科科长 | 助理工程师 |  |
| 冯哲 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 技术科科员 | 技术员 |  |
| 崔晓鹏 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 技术科科员 | 技术员 |  |

- 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

- 2020年1月5日