历年旧欠工程项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对历年旧欠项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

1.项目概况

历年来工程旧欠项目16项，其中包括已审计项目南北线动物园路大修工程、南二环西延（南水北调至水峪隧道）绿化工程、获铜路南二环西延至金河桥段改建及附属工程；未审计项目有水峪村东道路硬化工程、石柏大街绿化工程、东外环超限战、辛王路槐安路至龙泉湖段大修工程、旧杏苑路综合整治提升工程、北斗东路综合整治提升工程、十里花廊综合整治提升工程、太平河两岸综合整治提升工程、环抱路路面提升工程、鹿泉区公路工程队料场项目、衡井线路面整治提升、南环路灯工程、石闫线综合整治提升工程、京赞线御园路至南二环西延段环境整治提升工程。

2.项目主要实施内容和范围

历年旧欠主要用于工程旧欠款，确保项目按合同付款。财政2019年列预算资金5488.91万元，实际拨付3390万元，已全部支出。

3.项目绩效目标

| 序号 | 项目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南北线动物园段大修工程 | 21.58 |
| 2 | 南二环西延（南水北调至水峪隧道）绿化工程 | 216.46 |
| 3 | 鹿泉区获铜路南二环西延至金河桥段改建工程 | 524.14 |
| 4 | 鹿泉区获铜路南二环西延至金河桥段附属工程 | 150 |
| 5 | 水峪村东道路硬化工程 | 42 |
| 6 | 石柏大街绿化工程 | 37.88 |
| 7 | 辛王路槐安路至龙泉湖段大修工程 | 9.85 |
| 8 | 旧杏苑路综合整治提升工程 | 290.55 |
| 9 | 北斗东路综合整治提升工程 | 626 |
| 10 | 十里花廊综合整治提升工程 | 614.45 |
| 11 | 太平河两岸综合整治提升工程 | 207.1 |
| 12 | 环抱路路面提升工程 | 32.13 |
| 13 | 鹿泉区公路工程队料场项目 | 95 |
| 14 | 衡井线路面整治提升 | 309.86 |
| 15 | 石闫线综合整治提升工程 | 163 |
| 16 | 京赞线御园路至南二环西延段环境整治提升工程 | 50 |
|  | 合计 | 3390 |

财政拨付资金已全部支出。

二、绩效评价工作情况

（1）项目预算控制情况

该项目按照财政专项资金管理办法进行管理，预算支出3390万元，项目均控制在预算之内，未出行超预算情况。

（2）项目预算节约情况

2019年该项目为财政政府性基金预算拨款资金3390万元，实际使用预算项目资金3390万元。

（3）项目的实施进度

项目已全部完工，项目的实施过程主要由项目工程师负责，按照合同进度按时完工，并出具验收报告。

（4）工程质量情况

该项目按照公路工程质量检验评定标准，按时按质完工，并已出具验收报告。

三、项目执行及绩效实现情况

（1）项目资金到位情况分析

该项目财政2019年列预算资金5488.91万元，到位资金3390万元，资金到位率61.76%。

（2）项目资金管理情况分析

该项目按照预算批复执行，实行专款专用，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（3）财务管理情况

资金的申请、使用均严格按照相关规定及我局财务管理办法，到位资金全部支出，资金的使用率100%，保证了公路建设项目的顺利有序的开展。

四、项目综合评价结论和评价等级

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省有关项目管理规定执行，资金到位及时拨付，使用得当，该工程旧欠项目综合评定结果为：95分。

五、存在的问题及改进措施

（1）项目实施时，管理机制不够完善，在以后工作中决调整项目管理机制，做到层层分工，管理明确，确保今后项目高标准、高质量完成。

（2）建议财政局加强对绩效评价工作的培训和指导，举办2-5天的专项培训。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

杨同锁    副局长

米丽娟    财务科科长

焦柳      财务科副科长