大气污染防治项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对交通运输局大气污染防治项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 我局负责107国道、307国道等27条主要交通干道,共计247公里的大气污染防治工作。涉及的单位主要有公路管理站、地方公路管理站、滨河路景观管理中心、公路绿化管理中心、综合执法大队等。

我局负责管护的27条里程约247公里的主要交通干道，加强洗扫和洒水。除去正常养护外，开展“洗路净天”活动，要求我局洗扫车每天工作时间不低于12小时，橙色预警等重要时期养护机械还要延长作业时间，工作中采取水车加人工的冲洗道路模式。

2019年大气污染防治工作项目立项资金150万，其中上半年拨付了80万元，下半年拨付了70万。拨付公路管理站70万元，地方公路管理站35万元，公路路政管理站（综合执法大队）20万元，运输管理站7万元，滨河路景观管理中心9万元，公路绿化管理中心9万元。主要是租赁水车、购买苫盖用的密目网、购买可移动机械（车辆）净化装置的等。

（二）项目预期绩效目标

2019年鹿泉区大气污染综合指数年目标6.89，在全省168个县排名正数117名，在全市22个县（市区）排名第3，自全市17个县(市区)排名第一。全区有两天182天，优良天达标率50.14%，超出目标天数17天（目标天数是165天）。我局圆满完成了区大气办交办的各项任务。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

我局在年底对各单位的大气污染投入情况进行了总结，各单位都上报了工作总结。

（二）绩效评价的方法和过程

我局通过年底投入情况，及时预测下一年度大气污染防治工作项目的预算，上报区财政局进行审核。

（三）建立绩效评价指标体系

2019年我局对大气污染防治工作（道路扬尘治理工作），制定了考核办法。考核工作分为日巡查、月考评、年终考核三大项。各单位基本分100分，按照考核内容进行加扣分。发现一个扣一次分，可以连续扣，直至100分扣完为止。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.2019年大气污染防治资金财政预算是150万元。上半年拨付了80万元，下半年拨付了70万。拨付公路管理站70万元，地方公路管理站35万元，公路路政管理站（综合执法大队）20万元，运输管理站7万元，滨河路景观管理中心9万元，公路绿化管理中心9万元。大气污染防治项目资金到达后，经局党组研究决定，已经全部及时拨付到位。

（二）项目实施过程

一是坚持精细化养护，全面提高公路常态化保洁水平。今年以来做好重点公路扬尘治理，特别是是307国道和京赞线，将原来的道路洒水变为道路冲洗，实行白天人工冲洗和洗扫车相互配合不间断冲洗，夜间以洗扫车为主的工作模式。二是严查严控超限超载、扬尘抛洒车辆上路行驶。2019年以来由我局路政部门配合交警，共查处超限扬尘及苫盖不严车辆1152辆次，卸载货物26392.62吨。三是加强绿化精细化管护，助力提升空气质量。定时冲洗绿化树木，随时清理绿化带内垃圾。

（三）项目产出

我局大气污染防治项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率都达到100%。

（四）项目效果

通过大气污染防治工作，特别是对道路扬尘的深度治理，道路环境得到明显改善，达到路露本色，绿化四季常绿、三季有花的效果，在大气污染治理工作取得一定成效。

四、项目综合评价结论和评价等级

2019年大气污染治理项目综合得分90分。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

主要是保洁机械和资金不够多。区委区政府决定石闫线暂时委托我局进行保洁和大气污染防治。针对道路扬尘情况，我局将现有的扫路机械抽调部分投入该道路。按照环保部门要求今年我局又淘汰了9辆机械设备，机械设备相对不足，同时大气污染防治经费紧张。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

一是增加养护机械投入。按照精细化管理的要求，延长养护机械的作业时间，加强慢车道和人行便道等薄弱部位的洗扫力度。二是严格工作考核。完善我局公路扬尘考核制度。

六、评价工作组人员名单及签字

评价工作组组长：段立军  区交通运输局党组成员主任科员

签字：

评价工作组成员：付进川  区交通运输局运输监督科负责人

签字：

2020年1月4日