2019年农村公路建设项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2019年农村公路建设项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况；

鹿泉区2019年农村公路建设项目实施单位为大河镇孟同村委会和李村镇南白砂村委会，共包括2条道路，总里程1.2公里。

2.项目主要实施内容和范围；

主要实施内容为农村道路建设，具体如下：

①孟同村西外环-石闫线：里程1公里，宽5米，建设规模为四级路，水泥路面；

②李村镇南白砂村东道路硬化：里程0.2公里，宽19米，建设规模为四级路，沥青路面。

3.项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

项目总投资99万元，其中县级补助50万元，地方自筹资金49万元。

（二）项目预期绩效目标

2019年农村公路建设项目计划于2019年内完成道路的施工建设，道路指标符合相关技术规范及标准，并通过工程质量验收。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

- 本次绩效评价工作由鹿泉区公路设计质监中心统一组织，由中心主任牵头组织相关人员成立了绩效评价工作小组，分工明确。在评估过程中，我们首先明确了每个阶段应该收集的信息，然后，由项目执行部门的有关人员根据项目进度收集资料，及时进行汇总、整理，并对照绩效指标监控项目的完成情况。

（二）绩效评价的方法和过程

通过项目组对具体项目实施的验收，对照《2019年农村公路建设项目支出绩效评价表》有关明细要求，逐条对管理绩效指标进行评价。

- （三）建立绩效评价指标体系

通过编制《2019年农村公路建设项目支出绩效评价表》和公众满意度调查问卷等形式对该项目进行综合评价。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。

该项目立项程序规范，绩效目标设定合理、绩效指标客观明确。

2.资金落实情况分析。

项目建设资金共计99万元，到位率100%，到位及时率100%。

（二）项目实施过程

- 1.业务管理情况分析。

- 根据《农村公路建设管理办法》，由各乡镇或村委会作为业主进行建设，并自筹地方配套资金，项目完工后，由鹿泉区交通运输局负责组织验收。通过验收后，将上级拨入项目资金拨付到有关乡镇。

- 2.财务管理。

- 我单位按照《石家庄市农村公路建设管理办法》要求做好2019年农村公路建设专项资金的使用管理，严格按照规定程序审批拨付，防止资金挪用。

- （三）项目产出

- 2019年农村公路建设项目总长度1.2公里，计划期限内完工1.2公里，完工率100%，质量验收合格率100%。

- （四）项目效果

- 该项目的实施对完善农村地区路网结构，方便群众生产生活、减少扬尘污染及当地经济发展均有积极推动作用。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 本项目按预算完成了鹿泉区2019年农村公路建设项目，改善了农村交通环境，符合我区的经济社会总体目标。项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。按期完成工程任务，工程质量良好。综上，此项目综合评价等级为优秀。

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 因农村公路项目规模较小，且实施主体多为村委会，具体实施过程中施工程序及工程资料尚有不规范之处。

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

今后我单位将继续加大工作力度，不断健全相关制度要求，规范农村公路建设过程。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

组  长：  马军花  鹿泉区公路设计质监中心主任

副组长：  封志桥  鹿泉区公路设计质监中心副主任

成  员：  石硕峰  鹿泉区公路设计质监中心职员

吴  强  鹿泉区地方公路管理站职员

2020年1月5日