2018年春节道路悬挂灯笼绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对翠屏山路等路段悬挂灯笼项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目名称;石家庄市鹿泉区2018年春节道路悬挂灯笼。

项目实施单位：石家庄市鹿泉区交通运输局

工程地点：石家庄市鹿泉区

资金来源:鹿泉区财政拨付，投资总金额为258480元，2019年财政列入预算资金258480元，实际到位资金为258480元，已全部支出。项目种类为一次性项目。

（二）项目预期绩效目标

2018年春节安装绸布绸布灯笼500套、南二环西延68套、十里画廊160套，望佛路两侧路树安装串灯3000套、307国道安装拱圈亮化10处、完工正常运行。方便市民夜间出行增加祥和氛围，美化、亮化城市。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》和《河北省财政支出绩效评价实施意见》通过我局组织成立项目绩效评价工作小组队项目的预算、项目任务书和绩效指标完成情况进行小结自评，经项目组成员充分讨论后形成绩效自评小结报告。

| 评价人员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |  |
| - 曹东亮 | - 主任 | - 鹿泉区交通运输局 |  |  |
| - 张建军 | - 副主任 | - 鹿泉区交通运输局 |  |  |
| - 刘勇虎 | - 副主任 | - 鹿泉区交通运输局 |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 2020年1月6日 |  |  |  |  |

- （二）绩效评价的方法和过程

评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。定量指标包括共性指标和个性指标。定性指标指无法通过数量计算分析评价内容，而采取对评价对象进行客观描述和分析来反映评价结果的指标。定性指标是通过各项定性因素的分析判断，对定量指标结果进行全面的校验、修正和完善，形成项目绩效定量与定性评价相结合的综合评价结论。

共性指标主要评价财政支出项目的共性方面，它是每个评价对象都必须采用的指标。包括项目管理、财务管理和目标完成度三大项指标构成。个性指标是评价财政支出的产出效益，按照该项目分为四类指标，每一类指标又由若干个明细指标构成。

- （三）建立绩效评价指标体系

| 绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |  |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |  |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 5 |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 3 |  |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |  |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 7 |  |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 3 |  |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 3 |  |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 2 |  |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |  |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 88 |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目组织情况分析

我局按照《中华人民共和国招标投标法》委托有资质的招标代理机构承担项目项目施工招标代理工作；并按规定完成招标公示公告后按程序与中标单位签订《施工合同》；

2.项目管理情况分析

我局一是项目建设采用招投标制、合同管理制和工程监理制，过程管理规范。确保工程建设标准符合施工验收标准的要求，在保证质量、安全的前提下，按照预定工期开展项目建设工作。二是在项目实施过程中，严格执行公示公告制度。三是财务管理规范，专款专用。

（二）项目实施过程

绩效管理、整章建制为项目管理提供了制度保证，我局制定了《2019年度各部门目标管理考核细则方案 》、《绩效考核方案》等系列管理制度，为确保路灯及亮化设施完好率、亮灯率提供了制度保证。对一年的目标任务进行细化、量化，由局考核督查科负责，每月自查的基础上，考核督查科采取不定期的查、看、督等方式对路灯管理工作进行全面考核和综合打分，并以此作为年终目标考核评优评先的重要依据。

各项目严格执行合同制，在确保工程质量的前提下，按工程进度实行拨付，工程实际拨付金额未超出预算。

- （三）项目产出

项目按照施工图设计，根据合同约定组织施工人员进场开工安装。同时实行不定期督查制度，确保项目实施进度有效推进。项目质量严格按照设计内容、验收标准，产品必须有合格证进行建设，质量达到验收合格要求方同意竣工验收。              （四）项目效果

公共亮化工程的实施方便了市民夜间出行，得到了绝大多数市民的赞扬。每到夜晚，十里画廊广场灯火通明，市民载歌载舞，喜笑颜开，美化、亮化了城市，媒体对此进行了大量的报道，市民满意率为100%。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

公共亮化工程的实施方便了市民夜间出行，得到了绝大多数市民的赞扬。每到夜晚，十里画廊广场灯火通明，市民载歌载舞，喜笑颜开，媒体对此进行了大量的报道，市民满意率为100%。

根据考核评分细则，考评组认为，亮化设施维护运行项目从整体上看做到了财政资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，综合考评得分等级为“优”。该项目的实施，保障了公共亮化设施的正常运行，美化、亮化了城市，方便了市民夜间出行及夜间道路安全。在此基础上，

- 五、存在的问题及改进措施

部分村民对于亮化创建工作爱护意识不强，支持率和配合力度有待宣传、教育、提高。

建议1.加强资金目标设置的指导，完善绩效自评工作。建设财政部门对各单位绩效评价小组人员给予适当培训，积极开展事前、事中、事后评价，使绩效自评工作常态化，以自评促管理提升、促绩效目标实现，改变自评工作滞后和不规范的局面。2.加强项目工作监督检查指导工作，积极协调解决乡镇政府项目管理能力薄弱等问题，对相关项目负责人员加强培训再教育，确保项目工作有效实施。