石家庄市鹿泉区公用事业管理中心

大型立体花坛项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对大型立体花坛项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况：实施单位是石家庄市鹿泉区公用事业管理中心，项目立项已列入2019年鹿泉区政府投资建设项目计划。

2.项目主要实施内容和范围：

大型立体花坛工程，2019年鹿泉区城区道路及山前大道主要节点大型立体花坛补栽补种及花坛摆放工程，包含绿水青山多彩鹿泉、网景这边独好、广场摆花、和谐家园、花之环、引岗渡槽等部分的立体花坛补种、摆放、填士、养护等。总投资为240万元，工期6个月。自4月25日开始，9月25日止。按照合同工期完成施工并通过竣工验收，质量合格。

绿水青山多彩鹿泉位于鹿源东门广场，用植物立体绿胜望造依山傍水，花树掩映的景观，花卉品种主要有串红、非洲风仙、孔雀草、矮牵牛等共约4万余盆。

风景这边独好位于环抱路与土门关小镇路口东侧，以五色草编织的连心墙为背景，三个花球烘托出直庆热烈的气氛，鹿泉人盛情欢迎各地游客欣赏这里的风土人情。花品种主要有鸡冠花、孔雀草、矮牽牛、等约4万5千盆。

市政广场花坛国绕大型花篮摆放大型花量遺型，层次分明，共摆放花卉近13万盆

和谐家园与花之环立体花卉位于西部长青景区入口南侧，孔雀展开美丽的羽扇，小松配与宝蜂点缀在花丛中，展现出自然界的一片安宁、祥和，花卉品种主要有串红、孔雀草、四季海業等共约5万多盆。

引岗渡槽立体花卉位于北斗路西头，用红、黄、蓝等色彩明亮的花卉在引岗渡槽立体绿下形成蜿蜓流畅的花带，三次共摆放花卉14万多盆。

3.项目资金投入情况：

该项目总投资约190.15万元，资金来源为本级财政资金，2019年度财政预算安排资金50万元。

资金结构：财政与企业自筹。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标，完成大型立体花坛，提高城市重要街道及节点的绿化水平，美化城市环境，增加城市观赏性，彰显城市形象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

成立评价小组，由评价小组组织实施对大型立体花坛对项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等绩效评价指标进行检查评价。

- 绩效评价的方法和过程

对工程手续、工程资料及竣工验收等相关资料进行查阅、根据绩效评价指标体系框架进行分项评价。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，对项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等共性绩效评价指标。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。通过对项目立项规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为19分。

2.资金落实情况分析。

财政拨付该项目建设资金50万元，按照合同约定我中心已全部支付。

通过对资金到位率和到位及时率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为14分。

（二）项目实施过程

1.业务管理情况分析。我管理中心业务管理制度健全，项目实施符合国家规范及相关业务管理规定，我管理中心为达到项目质量要求采取安排专门科室负责现场监督管理；按照规定招标选定监理单位，对工程项目实施整个过程进行监管等必需的措施。通过健全的管理制度、有效性执行制度和对项目质量把控等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为8分。

2.财务管理。项目实施单位的财务制度健全，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。通过对管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为10分。

（三）项目产出

根据项目预期绩效总目标，该工程工期6个月，总投资240万元。大型立体花坛工程2019年4月20日进场开始施工，9月20日完工。按照合同工期圆满完成各项施工内容，并一次性通过竣工验收，质量合格。实际总投资为190.15万元，节约成本49.85万元。通过对项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为23分。

（四）项目效果

工程实施后提高城市重要街道及节点的绿化水平，美化城市环境，增加城市观赏性，彰显城市形象。通过对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为16分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分90分，等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无

(二）针对问题提出具体的改进措施或建议

无

- 评价工作组人员名单及签字

评价工作小组人员名单:

组长：杜树森

副组长：王永丽、张彬、杜彦章、刘猛、封惠贞

成员：贡素馨、米建欣、赵利强、崔潇文、张仁和、冯书茂

评价工作小组人员签字：