石家庄市鹿泉区公用事业管理中心

燃煤锅炉置换补贴及煤改气、煤改电运行补贴项目

绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对燃煤锅炉置换补贴及煤改气、煤改电运行补贴项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况：实施单位华能石家庄能源有限责任公司、石家庄建伟新能源采暖设备安装服务有限公司、建投能源定州热力有限责任公司鹿泉分公司，该项目为政府补贴项目，区政府制定了《石家庄鹿泉区燃煤锅炉拆除置换补贴方案》鹿财字[2017]30号、《石家庄市鹿泉区气代煤、电代煤（居民小区）供热运行补贴方案》鹿政办函[2018]12号，并按政策执行。

2.项目主要实施内容和范围：2017年实现对开发区、大河镇、铜冶镇、上庄镇、山尹村镇、寺家庄镇、上寨乡共计燃煤锅炉43台，396.8吨，约600万平方米，59个小区的供热替代。

3.项目资金投入情况：

该补贴资金来源为本级财政资金，2019年度财政预算安排3008.27万元。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标，共计替代燃煤锅炉43台，396.8吨。采用燃气锅炉、空气源热泵加电锅炉的方式进行替代。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

成立评价小组，由评价小组组织实施对燃煤锅炉置换补贴及煤改气、煤改电运行补贴项目资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等绩效评价指标进行检查评价。

- 绩效评价的方法和过程

- 对工程手续、工程资料及竣工验收等相关资料进行查阅、根据绩效评价指标体系框架进行分项评价。

- （三）建立绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，除对项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等共性绩效评价指标外，增加了对供热运行情况、置换情况进行了审计。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。区政府制定了石家庄鹿泉区燃煤锅炉拆除置换补贴方案》鹿财字[2017]30号、《石家庄市鹿泉区气代煤、电代煤（居民小区）供热运行补贴方案》鹿政办函[2018]12号，并按政策执行，根据指标体系评分标准计算分值为20分。

2.资金落实情况分析。

2019年度财政拨付燃煤锅炉置换补贴及运行补贴共计3008.27万元，我中心已全部支付。分值为13分。

（二）项目实施过程

- 1.业务管理情况分析。业务管理制度健全，项目实施符合相关业务管理规定，项目实施单位为达到项目质量要求采取项目单位安排专人负责、相关乡镇监管等必需的措施。通过对管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为10分。

- 2.财务管理。项目实施单位的财务制度健全，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。通过对管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为10分。

- （三）项目产出

根据项目预期绩效总目标。1.集中供热区域，华能石家庄能源有限责任公司2017年在鹿泉南部区域使用天然气替代燃煤供热锅炉18台共计263吨，替代纯居民供热面积约500万平米。2018年由上安长输供热管线进行替代，华能供热取得了南部区域特许经营权，并与相关乡镇签订了供用热合同。2.铜冶镇、寺家庄镇及其他分散区域，该区域为分散式清洁取暖，采用空气源热泵加电锅炉补充的方式替代，拆除锅炉25台，共133.8吨，涉及居民约1万户，面积约110万㎡，负责供热企业建伟新能源、建投定州热力同时与乡镇签订供用热合同。通过对项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为24分。

- （四）项目效果

- 经过燃煤锅炉置换，供热效果得到明显改善，可减少年煤耗19万吨，节约资源的同时又保护了大气环境，根据指标体系评分标准计算分值为18分。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分95分，等级为优秀。

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题： 无

- (二）针对问题提出具体的改进措施或建议：无

- 评价工作组人员名单及签字

- 评价工作小组人员名单:

- 组长：王永丽

- 副组长：赵英霞

- 成员：王文琪、董少波、李子轩

- 评价工作小组人员签字：