石家庄市鹿泉区公用事业管理中心

南太平河综合整治工程一期项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对南太平河综合整治工程一期项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况：实施单位是石家庄市鹿泉区公用事业管理中心，项目立项已列入2019年鹿泉区政府投资建设项目计划。

2.项目主要实施内容和范围：

南太平河综合整治工程一期，太平河综合整治工程一期施工范围为：“规划纵一街（子弟中学）——石柏大街”全长约3.6km。

工程主要实施内容为：

（1）景观工程   新建直径90的给水管道安装7131.9米，砌筑水表井和阀门井17座；直径300雨水管道安装371米，收水井41座；路牙石安装5899.8米、碎石垫层14810平方米，透水水泥稳定碎石14810平方米，便道铺装14810平方米；园路花岗岩铺装2202.66平方米；桥面铺装244.57平方米；建设雨水花园两处约为2969平方米；提升改造林荫路游园10573平方米；新建隔离带4206米；廊架一座，花架两座，街边座椅140个等设施。

（2）道路工程    太平河南、北路现有路面进行铣刨，铺沥青混凝土路面，面积约为53069.75平方米

（3）照明工程    太平河南、北路路灯新装路灯282套，铺设电缆10453米，庭院灯51套；铺设光纤7893米，监控探头50套。

（4）河道工程   拆除旧有浆砌石护底32227.79立方米，渣土外运68484立方米，河底砂垫层12085立方米；钢筋绑扎322.3吨；河底混凝土底板浇筑16113.9立方米；河底园路10509平方米。

3.项目资金投入情况：

该项目总投资约8373.67万元，该项目资金来源为本级财政资金。2019年度财政预算安排资金5000万元。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标，改变南太平河河道脏乱差的现状，提升河道整体形象，生态修复河道，打造全域旅游系统的人文廊道。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

成立评价小组，由评价小组组织实施对南太平河综合整治工程一期项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等绩效评价指标进行检查评价。

- 绩效评价的方法和过程

对工程手续、工程资料及竣工验收等相关资料进行查阅、根据绩效评价指标体系框架进行分项评价。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，对项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等共性绩效评价指标。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。通过对项目立项规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为19分。

2.资金落实情况分析。

2019年度财政拨付该项目建设资金5000万元，按照合同约定，我中心已全部支付。

通过对资金到位率和到位及时率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为14分。

（二）项目实施过程

1.业务管理情况分析。我管理中心业务管理制度健全，项目实施符合国家规范及相关业务管理规定，我管理中心为达到项目质量要求采取安排专门科室负责现场监督管理；按照规定招标选定监理单位，对工程项目实施整个过程进行监管等必需的措施。通过健全的管理制度、有效性执行制度和对项目质量把控等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为8分。

2.财务管理。项目实施单位的财务制度健全，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。通过对管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为10分。

（三）项目产出

根据项目预期绩效总目标，该工程工期9个月，总投资2.05亿元。南太平河综合整治工程一期工程2019年10月5日进场开始施工，2020年6月完工。按照合同工期要求工程正在如期进行，已经完成的各项施工内容，均通过中期验收，质量合格。通过对项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为23分。

（四）项目效果

工程实施后改变南太平河河道脏乱差的现状，提升河道整体形象，生态修复河道，打造全域旅游系统的人文廊道。通过对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为16分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分90分，等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无

(二）针对问题提出具体的改进措施或建议

无

- 评价工作组人员名单及签字

评价工作小组人员名单:

组长：杜树森

副组长：王永丽、张彬、杜彦章、刘猛、封惠贞

成员：贡素馨、米建欣、赵利强、崔潇文、张仁和

评价工作小组人员签字：