石家庄市鹿泉区集中供热管理二处

老旧小区供热改造项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对老旧小区供热改造项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况：实施单位是石家庄市鹿泉区集中供热管理二处，项目立项已列入2018年、2019年鹿泉区政府投资建设项目计划。

2.项目主要实施内容和范围：2018年对22个小区进行供热改造，2019年对11个小区及西部峰景老旧小区进行供热改造。

3.项目资金投入情况：2018年22个小区完成投资167万元，2019年11个小区完成324万元，西部峰景老旧小区完成2228万元。资金结构：财政与企业自筹。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标，完成33个老旧小区及西部峰景老旧小区供热改造。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

成立评价小组，由评价小组组织实施对老旧小区供热改造项目对项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等绩效评价指标进行检查评价。

- 绩效评价的方法和过程

对工程手续、工程资料及竣工验收等相关资料进行查阅、根据绩效评价指标体系框架进行分项评价。

- （三）建立绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，除对项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等共性绩效评价指标外，增加老旧小区改造数量完成指标、改造管网长度指标、改造供热面积指标。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。通过对项目立项规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为20分。

2.资金落实情况分析。2018年投资167万元，财政按项目投资1/3拨付政府奖补资金25万元，资金到位率45%；2019年完成324万元，西部峰景老旧小区完成2228万元，工程未审计，资金暂未拨付。通过对资金到位率和到位及时率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为13分。

（二）项目实施过程

- 1.业务管理情况分析。业务管理制度健全，项目实施符合相关业务管理规定，项目实施单位为达到项目质量要求采取项目单位安排专人现场负责、监理现场监管等必需的措施。通过对管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为10分。

- 2.财务管理。项目实施单位的财务制度健全，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。通过对管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为10分。

- （三）项目产出

根据项目预期绩效总目标，2018年完成22个老旧小区供热改造，改造管道6.8公里，改造面积16万平方米；2019年完成11个老旧小区供热改造，改造管道8公里，改造面积15万平方米；同时完成西部峰景老旧小区供热改造，改造面积38万平方米，改造管道20公里。按公司上报计划，全部完成，完成率100%。通过对项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为24分。

- （四）项目效果

- 通过对老旧小区供热管网改造，有效解决了老化供热管道在供热时期出现的跑、冒、滴、漏情况，进一步提高了供热质量，确保热用户正常用热，提高了社会效益，同时减少了能源消耗，降低了运营成本。通过对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为18分。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分95分，等级为优秀。

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 无

(二）针对问题提出具体的改进措施或建议

无

- 评价工作组人员名单及签字

评价工作小组人员名单:

组长：柳小叶

副组长：崔强、佘建顺

成员：肖占国、刘志平、张轶光

评价工作小组人员签字：