石家庄市鹿泉区公用事业管理中心

槐安路路面大修项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对槐安路路面大修项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况：实施单位是石家庄市鹿泉区公用事业管理中心，项目立项已列入2018年鹿泉区政府投资建设项目计划。

2.项目主要实施内容和范围：

槐安路路面大修工程，西起山前大道，东至鹿泉界。全长约为5公里，宽度平均为20米。项目完成工程内容如下：铣刨、破除4cm厚龟裂的沥青砼路面94698.14m2，清运铣刨的旧面层废料3787.93m3，吹扫清理基底、喷洒0.5kg/m2乳化沥青粘层油94819.14m2，铺设5cm厚AC-13C密级配细粒式改性SBS沥青混凝土94819.14m2，热熔漆画标线7141.04m2。

3.项目资金投入情况：

该项目总投资约726.79万元，项目资金来源为本级财政资金，2019年度财政预算安排资金360万元。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标，完成槐安路路面大修，改善行车条件，提高通行能力，缩短通行时间，间接提高经济效益。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

成立评价小组，由评价小组组织实施对翠屏大街项目对项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等绩效评价指标进行检查评价。

- 绩效评价的方法和过程

对工程手续、工程资料及竣工验收等相关资料进行查阅、根据绩效评价指标体系框架进行分项评价。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，除对项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等共性绩效评价指标外，增加槐安路路面大修工程数量完成指标、完善路网长度指标。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。通过对项目立项规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为18分。

2.资金落实情况分析。

2019年度财政拨付项目建设资金360万元，按照合同约定我中心已全部支付。

通过对资金到位率和到位及时率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为15分。

（二）项目实施过程

1.业务管理情况分析。我管理中心业务管理制度健全，项目实施符合国家规范及相关业务管理规定，我管理中心为达到项目质量要求采取安排专门科室负责现场监督管理；按照规定招标选定监理单位，对工程项目实施整个过程进行监管等必需的措施。通过健全的管理制度、有效性执行制度和对项目质量把控等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为9分。

2.财务管理。项目实施单位的财务制度健全，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。通过对管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为10分。

（三）项目产出

根据项目预期绩效总目标，该工程工期20日历天，总投资900万元。槐安路路面大修工程2019年2月1日进场开始施工，2月20日完工。按照合同工期圆满完成各项施工内容，并一次性通过竣工验收，质量合格。实际总投资为726.79万元，节约成本173.21万元。通过对项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为24分。

（四）项目效果

工程实施后大大提高道路行车舒适性，改善道路交通现状，缩短通行时间，同时改善道路周边环境，方便城市管理，提升城市整体形象。 通过对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为18分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分94分，等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无

(二）针对问题提出具体的改进措施或建议

无

- 评价工作组人员名单及签字

评价工作小组人员名单:

组长：杜树森

副组长：王永丽、张彬、杜彦章、刘猛、封惠贞

成员：贡素馨、米建欣、赵利强、崔潇文、张仁和

评价工作小组人员签字：