鹿泉区行政审批局

2019年预算项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对办公设备质保金项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目基本情况

2019年我单位预算项目为办公楼三四层装修费项目、办公楼租赁费（1-4）层项目、办公设备购置项目、办公设备质保金项目、公共资源交易中心办公费用项目、鹿泉区市民服务中心立体车库建设项目、委托投资咨询评估费用项目、专项公用经费项目。

- 项目主要实施内容和资金投入情况

- 办公楼三四层装修费项目。2018年开始实施并完工，工程送审结算价434.717577万元，2019年一般公共预算拨款339.87万元。2018年已付装修费94.852万元，2019年支付169.93万元，财政收回169.93万元。截至目前共支付264.782万元，剩余169.94万元装修费2020年支付。

- （2）办公楼租赁费（1-4层）租金共计709.06918万元。

（3）办公设备购置项目。2019年预算办公设备及家具购置经费30万元，全部来自一般公共预算拨款。其中：通用办公设备22.82万元，办公家具7.18万元。目前，该项经费剩余30万元。

（4）办公设备质保金项目。2018年设备采购结算价248.339万元，2018年已拨款235.992万元，2019年按合同规定还余5%质保金12.417万元需要支付。2019年一般公共预算拨款12.417万元。2019年支付169.93万元，财政收回12.417万元。截至目前共支付12.417万元。

- （5）公共资源交易中心办公费用项目。鹿泉区公共资源交易中心日常办公所需经费30万元，其中：物业管理费6.12万元，邮电费3.88万元，网络维护费4万，维修费2万元，办公费14万元。2019年一般公共预算拨款30万元。2019年支付28.746194万元，余1.253806万元。

- （6）鹿泉区市民服务中心立体车库建设项目。项目总投资312.74万元，其中，工程建设费用267.84万元，工程建设其他费用41.13万元，基本预备费3.77万元，全部来自一般公共预算拨款。因工程占地拆迁未完成，费用由财政局调拨走。

（7）委托投资咨询评估费用项目。该项目资金共计100万元，全部来自一般公共预算拨款。目前，实际花费68.95万元，剩余31.05万元，资金使用率68.95%。此外，该项目花费存量资金118.63万元。截至目前，该项目共计花费187.58万元。

（8）专项公用经费项目。项目主要用于办公经费152.317674万元，全部来自一般公共预算拨款。其中：物业管理费38.739674万元，邮电费27.128万元，行政审批系统维护费9万元，电费35.15万元，印刷费20万元，委托业务费7.5万元，办公费5万元，公务接待费0.8万元，培训费3万元，会议费1万元，参观考察费5万元。目前，该项经费剩余29.752036万元。

（二）项目预期绩效目标

按计划完成各项目。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

- 我单位第一时间成立项目测评小组，由办公室负责人贺志敏任组长，评价资料由委托投资咨询机构和项目小组提供。

- 绩效评价的方法和过程

- 首先成立项目自评小组，结合测评内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。

- 其次，科学制定自评标准。该项目绩效评价工作是以鹿泉区提出的绩效评价指标体系为指导，根据项目的投入、过程、产出及效果进行评价。分别对项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率、管理制度健全性、 制度执行有效性、项目质量可控性、管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性、实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、经济效益、社会效益等项目进行自评打分。

- 最后，严格按照评价体系进行测评得分。

三、项目执行及绩效实现情况

- 绩效目标合理性。根据文件要求制定各项目，得分10分;资金落实到位及时率。已按各个项目进度要求落实到了资金，得分10分;项目实际完成率：专项公用经费中，该项经费剩余29.752036万元未支付;鹿泉区市民服务中心立体车库建设项目312.74万元，因工程占地拆迁未完成，费用未支付。办公设备购置项目办公设备及家具购置经费30万元，因机构改革未确定入驻单位，设备未能购置，剩余30万元未支付。办公楼三四层装修费项目339.87万元，因工程审计未能及时完成，财政收回169.93万元。其余按照工程进度全部支付到位，得分20分；项目产出质量达标率。按照行业标准，项目通过验收的为100%,得分20分。项目效益，得分20分。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据项目执行情况和项目绩效情况，该项目总得分80分，为良。

五、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）