黄壁庄镇

滹沱河大桥东侧违建清理整治项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对黄壁庄镇滹沱河大桥东侧违建清理整治项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况

黄壁庄镇根据省河长办下达了滹沱河“一河一策”清理整治任务要求，及石家庄市河长办和区委、区政府主要领导关于在我镇召开石家庄“河长制”现场会,确保在2019年4月底前完成拆除违建任务的指示，实施该项目。

- 项目主要实施内容和范围

- 对滹沱河下黄壁段对黄壁庄镇滹沱河大桥东侧违建进行清理整治。

- 项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

- 申请区财政资金。

（二）项目预期绩效目标

按期按要求完成整治任务

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

- 抽调镇农办、财政、纪检组成绩效评价小组。

- 绩效评价的方法和过程

- 由镇绩效评价小组对对滹沱河大桥东侧违建清理整治工作绩效进行考评。

- （三）建立绩效评价指标体系

指标主要体系包括村违建拆除及清运是否到位。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。

根据省河长办下达了滹沱河“一河一策”清理整治任务要求，及石家庄市河长办和区委、区政府主要领导关于在我镇召开石家庄“河长制”现场会确保在2019年4月底前完成拆除违建任务的指示，必须实施该项目。

2.资金落实情况分析。

- 区财政拨付经费10万元。

（二）项目实施过程

- 1.业务管理情况分析。

- 黄壁庄镇自2018年11月，在做好群众工作的基础上，组织人员、机械、车辆进行了清理整治对涉及滹沱河大桥东侧河界内违建进行拆除清运，拆除房屋面积近1.4平方米，2019年3月初施工完毕。

- 2.财务管理。

- 滹沱河大桥东侧违建清理整治专项资金使用严格执行了财务管理制度，不存在截留、占用、挪用情况。

- （三）项目产出

- （四）项目效果

通过此次专项行动，2019年3月13日石家庄市滹沱河“河长制”现场会在我镇召开，市委常委、常务副市长、滹沱河市级河长李雪荣给予充分肯定和高度评价。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据项目执行情况和项目绩效情况，该项总得分为90分，；项目综合绩效评价分为优秀等级。

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 与我镇按实际产生费用申请拨付资金差距较大。

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 恳请区财政足额拨付。

- 评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

- 张春保  黄壁庄镇政府副镇长

李会峰  黄壁庄镇政府纪委书记

沈国安  黄壁庄镇政府农办科员