黄壁庄镇

整治回填滹沱河右岸沙坑清理树障并拆除养殖场项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对黄壁庄镇整治回填滹沱河右岸沙坑清理树障并拆除养殖场项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况

2018年9月1日我镇接到河北省河湖长制工作督办单（冀河办督〔2018〕1号），督办单要求限期回填滹沱河右岸1处18万立方米大沙坑、清理树障、拆除1个水塔和1处养殖场。

- 项目主要实施内容和范围

- 回填滹沱河下黄壁段右岸沙坑清理树障并拆除养殖场及水塔。

- 项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

- 申请区财政资金。

（二）项目预期绩效目标

按期完成督办任务

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

- 抽调镇农办、财政、纪检组成绩效评价小组。

- 绩效评价的方法和过程

- 由镇绩效评价小组对河北省河湖长制工作督办单（冀河办督〔2018〕1号）督办工作绩效进行考评。

- （三）建立绩效评价指标体系

指标主要体系包括村沙坑回填、树障清理、违建拆除是否到位。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。

为限期完成河北省河湖长制工作督办单（冀河办督〔2018〕1号）整治任务，根据区主管领导及区水利局要求，必须实施该项目。

2.资金落实情况分析。

- 区财政拨付经费13万元。

（二）项目实施过程

- 1.业务管理情况分析。

- 黄壁庄镇立即成立了专项整治工作小组，召集镇村有关人员认真研究，协调回填土源、车辆、机械，经过2018年9月-11月12日50多天的不懈努力，沙坑回填、树障清理、违建拆除完毕。

- 2.财务管理。

- 回填滹沱河右岸沙坑清理树障并拆除养殖场专项资金使用严格执行了财务管理制度，不存在截留、占用、挪用情况。

- （三）项目产出

- （四）项目效果

通过此次专项行动，按期按要求圆满完成河北省河湖长制工作督办单（冀河办督〔2018〕1号）整治工作。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据项目执行情况和项目绩效情况，该项总得分为90分，；项目综合绩效评价分为优秀等级。

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 与我镇按实际产生费用申请拨付资金差距较大。

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 恳请区财政足额拨付。

- 评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

- 张春保  黄壁庄镇政府副镇长

李会峰  黄壁庄镇政府纪委书记

沈国安  黄壁庄镇政府农办科员