2023年中央农业防灾减灾和水利救灾（鹿泉区太平河及洨河水毁修复工程）项目

顺利完成

根据冀财农【2023】112号文件、石家庄市财政局《关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第六批）的通知》（石财农【2023】66号）文件，石家庄市财政局下达我区 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金60万元，用于鹿泉区太平河及洨河水毁修复工程，工程总投资60万元，主要对7处冲毁挡墙进行修复，长度共计133米。

一、项目实施情况。

水利局经过设计、编制工作方案，2023年9月1日石家庄市水利局对该项目进行了专家审查， 9月6日对《鹿泉区太平河及洨河水毁修复工程项目实施方案》进行了批复。9月6日至9月8日对该项目进行了财政预算评审，9月8日出具了项目评审报告。

水利局经过价格比选程序，2023年9月12日完成施工合同的签订，9月13日开始进场施工，10月23日项目完工，11月5日进行了工程结算审核。

二、资金拨付情况

2023年8月7日财政局收到2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金60万元，经过水利局录项目库等相关程序，8月21日财政局将60万元拨付到水利局， 2023年11月6日水利局已经支付项目资金60万元。

经过对鹿泉区太平河及洨河的冲毁挡墙修复，经过水利

部门验收，已经具备防洪减灾能力。

石家庄市鹿泉区财政局

2023年12月13日