旅发大会环境容貌整治提升项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对旅发大会环境容貌整治提升项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

- 项目基本情况

（一）项目概况

- 项目依据：

石家庄市鹿泉区人民政府办公室关于印发2018年政府投资建设项目通知（鹿政办函【2018年】27号文），经区政府二届十三次常务会议研究同意，第77、84、90三个项目）。

2.项目主要实施内容和项目资金投入情况：

景区周边临时停车场建设项目：在抱犊寨景区周边增设停车位800个，其中驿道小镇周边增设停车位600个，地面做灰土，铺50毫米石硝（第77个项目，涉及5个乡镇）；旅发大会观摩路线两侧容貌整治提升项目：环抱路道路两侧建筑外立面墙体粉刷1.8万平方米、旧杏苑路清理道路沿线两侧杂草1.3万立方米，财政安排资金42万元（第84个项目）；307国道(西三环至井陉界),拆除道路两侧不规范门头牌匾,清理道路两侧无主垃圾,拆除有碍覌瞻的违章建筑棚亭,清理散乱无摊点（第90个项目，涉及4个单位，共安排资金200万元）。5月份开始整治，月底完成，三个项目给白鹿泉乡安排资金269万元，已拨付164.5万元，还需拨付104.5万元。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标：白鹿泉乡做为石家庄市第二届旅发大会主会场，在抱犊寨景区周边增设800个，驿道小镇周边增设停车场600个，地面做灰土，铺50毫米石硝；对观摩路线两侧容貌整治提升，环抱路道路两侧建筑外立面墙体进行粉刷、旧杏苑路清理道路沿线两侧杂草；307国道(西三环至井陉界),拆除道路两侧不规范门头牌匾,清理道路两侧无主垃圾,拆除有碍覌瞻的违章建筑棚亭,清理散乱无摊点。

阶段性（当年）的绩效目标和指标：按时不拖欠，保证工程按时完工。绩效指标：1）绩效指标：工程完工率（%）、工程按期完成率（%）、工程验收合格率（%）。2）绩效指标描述：工程施工进度工作量占工程完工总量的比率、按期完成的工程量占总工程量的比率、通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。3）效果指标：通过调查受益对象满意、比较满意人数占参加调查总人数的90%以上。

- 绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

项目评价资料收集：项目实施过程中，我单位项目经办科室及时与施工方取得联系，跟进项目进展情况，及时收集评价资料。

评价工作管理组织及评价过程：项目结束后，我单位专门成立了项目经办科室、财政所联合组成的项目评估小组，结合平时掌握的项目开展情况，对项目决策、项目管理、项目绩效进行了综合评价。

- 绩效评价的方法和过程

通过评估组评估，对各项绩效评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况。

（三）建立绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请设立过程是否符合相关的要求。 | 3 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际。 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 | 3 |
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金比率。 | 3 |
|  |  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金比率。 | 3 |
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全。 | 3 |
|  |  | 制定执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定。 | 3 |
|  |  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目治疗要求采取了必要措施。 | 3 |
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务管理制度是否健全。 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。 | 3 |
|  |  | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金安全、规范运行而采取了必要监控措施。 | 3 |
| 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实际产出数与计划产出数的比率。 | 15 |
|  |  | 完成及时率 | 项目按时完成时间与计划完成时间比率。 | 14 |
|  |  | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。 | 20 |
| 效果 | 项目效益 | 受益群众满意度 | 受益对象对项目实施效果的满意程度。 | 16 |

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况。

项目立项规范。项目立项前，进行了项目可行性、必要性、有效性的论证，并通过班子会议研究确定。

项目绩效目标合理、明确。项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，绩效目标能体现项目的产出和效果。我单位将绩效目标分解为两大类，四个具体的绩效指标，指标清晰、可衡量，与年度任务数相对应，与预算确定的项目投资额相匹配。

根据上述情况，项目立项情况评分9分。

2.资金落实情况。

三个项目给白鹿泉乡安排资金269万元，已拨付164.5万元，还需拨付104.5万元。资金使用规范、支付手续完备、符合预算和国库有关规定，资金使用符合《中华人民共和国预算法》等相关法律法规及财务管理制度。

根据上述情况，资金落实情况评分6分。

（二）项目实施过程

1.业务管理情况。

管理制度健全。我单位有完善的项目立项与前期审批、项目审查、招标与合同管理、竣工与保修管理、项目廉政建设管理等一系列内部控制制度。这些制度根据相关法律法规制定，合法、合规、完整。

制度执行有效。项目过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定，各类手续完备，项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。

根据上述情况，业务管理评分9 分。

- 财务管理情况。

管理制度健全。我单位有完善的项目资金与财务管理内控制度，该制度根据相关法律法规制定，合法、合规、完整。

资金使用合规。资金使用符合国家法律法规和财经纪律，资金的支出有完整的审批程序，符合项目预算的批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有效。根据我单位财务管理规定，每笔支出都经过乡长审批，3万元以上支出经班子会研究审批。

根据上述情况，财务管理评分9分。

- 项目产出

实际完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%。

根据上述情况，项目产出评分50分。

- 项目效果。

受益对象满意度：通过调查，满意和比较满意数量达到了总受调查人数的95%。

根据上述情况，项目效果评分15分。

- 项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合评价得分为98分，等级为优秀。

- 评价工作组人员名单及签字

姓名      工作单位          职务      职称      签字

张风书   白鹿泉人民政府    人大主席

张  驰   白鹿泉人民政府

聂志宇   白鹿泉人民政府     财政所长