大河镇大河路两侧安装路灯项目

绩效评价报告

- 项目基本情况

- 大河路位于我镇的中心部位，是贯穿我镇的主要道路，西至232省道，东至石闫线全长约8公里，道路于2017年重修完成后为了提高镇容镇貌和周围群众的夜间出行条件启动了道路两侧亮化工程，经研究决定具体实施方案如下：安装路灯道路全长5394米，安装80KV变压器及相关配套设施2套，10米高LED 100W单臂单火路灯及基础安装270套，路灯配电箱3套，电力电缆敷设、电缆保护管直埋及拉管敷设及电缆接线井砌筑等。该项目经公开招标由河北东润建设工程有限公司承建，中标造价为：2714831.4元，因我镇是按统收统支乡镇执行，无力负担以上资金，所以该项目资金由区财政给预拨付。

- 项目绩效目标

总绩效目标，通过项目实施，给周边居民与过往车辆带来更大的便利，有效提高周边群众出行条件，大大降低事故的发生率，促进和谐社会发展。

产出指标（总分30分）

- 产出数量指标：项目完工后，可提高周边群众出行便利，大大减少交通事故与堵车的发生率。

- 产出质量指标：建设项目完成后，达到可使用状态，缓解交通压力提高出行便利度，提高周边群众生活质量，保证可使用年限10年以上。

- 产出进度指标：计划2019年10月进行项目预算评审，2019年12月进行项目招投标及合同签订工作，2020年1月进行项目实施，2020年2月进行项目验收达到可使用状态。

- 产出成本指标：总成本控制在2714831.4元以内，合理安排预算支出。

- 因施工属于入冬时节天寒地冻影响正常施工和大气污染预警过于频繁，导致该项目工期延误较为严重，难以实现春节前完工，但我镇会督促施工方只要在条件允许的情况下继续加紧该项目的建设争取在原定日期内完成该项目。根据指标体系评分自评得分为：15分

效果指标（总分34分）

- 社会效益指标：缓解了交通压力，提高群众出行便利，增强群众满意度，促进和谐社会发展。

- 可持续形象指标：美化了本区域的环境，提高城市可持续性发展。

- 服务对象满意度指标：通过调查，使周边群众出行及安全节能环保等达到95%以上。

- 此项根据指标体系评分自评得分为：32分

- 立项的必要性（总分9分）

由于大河路于2017年重修完成后为了更进一步提高周围环境及周边群众夜间出行安全与便利，根据【大河镇人民政府关于大河路两侧安装路灯的请示】的申请，区领导批示，该项目与本单位职能和规划紧密相关，不可代替，需求紧迫，该项目的实施不仅方便了周边居民与过往车辆的夜间出行，还对当地的经济发展和环境保护起到重要作用，此次亮化工程不新增占地不会对周边环境造成影响，该项目属于交通与环境基础设施建设，可有效促进沿线经济发展与周边环境整体的提升。

项目立项明确可靠有据可依，根据指标体系评分自评得分为：9分

- 项目实施方案的有效性总计（18分）

- 项目重要性

我单位根据【大河镇人民政府关于大河路两侧安装路灯的请示】的申请，前期实地巡查检查论证，出行不便确实影响了周边群众的办事效率，并且因夜晚道路能见度差引发的交通事故率也大大提升，为了提高周边群众与过往车辆的出行安全，因此，我单位把此项工程作为了本单位2020年的重点工作实施。

- 管理机构

成立项目实施小组，组长为单位一把手（项目总负责），副组长为财政所长（协调项目管理建设具体事宜），成员为办公室（项目实施前期手续办理及项目全程督导）

- 资金使用规范性

大河路两侧安装路灯项目中标造价为2714831.4元，为规范本单位财务工作，加强会计核算与内部监督，提高财政资金使用效益，我单位根据【会计法】和区财政局有关财务制度规定执行。

结合本单位工作特点，制定并完善了包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、会计报销。

- 过程控制

在预算管理上，执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性，在项目实施上严格遵循招投标手续，在项目验收上聘请监理，在日常管理上，制定【突发事件应急预案】做到有规有矩，有章有程。如遇突发事件或不可抗力因素引起的突发情况，立即启动应急预案。

此项目管理机构健全，具有项目质量的全程监督和制定了相关的应急预案及规定条文，资金安排合理，符合财务管理制度规定，根据指标体系评分自评得分为：18分

- 预期绩效可持续性（总分9分）

成立了项目管理小组，对该项目进行全程监督管控，制订了项目实施法案，严格按照方案流程进行施工，确保工程安全顺利完成，项目实施过程中对环境等方面的影响在项目建设初期就实施管控，确保不对环境造成二次破坏达到可持续性的目的。工程完工后将大大提升群众出行便利，保障群众夜间出行安全，达到项目完成的课持续性，项目完成后，该项目小组将继续对项目完工后的群众反映以及工程影响等情况进行检查登记，做到监督到位并有可持续性，项目实施初期我们定制了各类管理办法以及实施方案、应急预案，在项目完工后，各类制度也将继续发挥作用，按照管理办法进行后期管理，遇到突发事件也有应急预案，做到制度在先，有据可依。

该项目建设完工后可长期对周边居民及过往人员和车辆夜间出行带来极大的便利，根据指标体系评分自评得分为：9分

- 预算依据

大河路两侧安装路灯项目中标造价为2714831.4元，通过实地勘察及工程预算信息造价，做了工程预算书及预算图纸、工程具体实施前进行预算评审，并履行招投标程序，再进行合同签订和项目实施，由我单位根据项目实施进度，安排资金支出计划。

综上所述，该项目对我镇至关重要，可对我镇周边的居民带来极大的便利，根据指标体系评分自评得总得分为83分。

大河镇人民政府

2019年1月3日