鹿泉区智慧城市项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对鹿泉区智慧城市项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况；

为加强项目建设工作，鹿泉区成立“智慧城市建设工作领导小组”，来推进智慧城市相关项目规划与实施，负责确定智慧城市建设发展战略、规划和政策，统筹协调发展中的重大问题。经区政府同意，该项目采用PPP模式，区发改局局作为项目实施机构；智慧城市建设指挥部负责牵头开展各项前期工作；鹿泉区城市建设投资公司作为智慧城市PPP项目的政府出资代表，代表政府在项目公司持股，参与智慧城市的建设运营。

该项目各项手续完备，2018年4月12日，经鹿泉区行政审批局审批立项，2018年6月经过省财政厅和财政部审核进入国家PPP项目库。

2.项目主要实施内容和范围；

依据智慧鹿泉总体战略与目标定位，本项目对主要建设内容实现项目化，“鹿泉区新型智慧城市”共包括16个重大项目，涵盖基础设施、大数据平台、智慧城市运行指挥中心、智慧旅游、平安城市、智慧城管、互联网+政务服务平台、政务协同办公平台、信用服务平台、智慧路灯、智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智慧社区、智慧园区、智慧环保。

3.项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

本项目总投资63467万元，建设投资58345.87万元（其中工程费用及系统购置费46000万元，安装工程费7377.28万元，工程建设其他费用3269.19万元，预备费1699.39万元），建设期利息4374.08万元，流动资金747.05万元。

项目建设资金分年分阶段投入项目建设当中，一期（2018年）投资额为36746万元，占总投资的58%，二期（2019年）投资为16115万元，占总投资的25%，三期（2020年）投资额为10606万元，占总投资的17%。

经区政府同意，该项目采用PPP模式建设。根据实施方案，项目公司中政府方与社会资本方的股权占比为1:9，项目资本金占总投资的20%，全部为自有资金，剩余80%可通过银行进行融资，项目合作期为18年，本项目投资回报率及合理利润率为6.5%。

2018年1月25日，鹿泉区发改局完成智慧城市项目顶层设计、可研和咨询公司的招标工作,华为公司中标鹿泉区智慧城市顶层设计,中标价192万元，京延工程咨询有限公司中标项目建议书及可行性研究报告编制，中标价68万元，河北润扬项目管理有限公司中标PPP项目咨询服务，中标价110万元，合计370万元，已支付115万元。

2018年，为满足第二届石家庄市旅发大会需求，经区政府同意，区发改局作为项目实施单位，使用财政资金招标建设了智慧城市IOC指挥中心项目、智慧旅游分平台（智慧旅游、智慧交通、智慧城管）和集成专用设备采购项目，河北仕丰通信中标IOC指挥中心项目，中标价9187.83953万元，中华通信中标的智慧旅游分平台项目2391.2785万元，京华电子中标的集成显示设备1243万元，共计1.2822亿元。截至目前，区财政已支付7021万元，剩余约5801万元未支付。

（二）项目预期绩效目标

1、总体建设目标

通过鹿泉区新型智慧城市的建设，充分发挥鹿泉区的区位、路网和生态优势，拉高标杆补齐短板,全面提高鹿泉区城市资源利用效率、城镇管理水平和百姓生活质量，将鹿泉区打造成为宜居宜业宜游、全国领先的智慧城市样板。

在基础设施建设方面，做到基础扎实，无缝感知；在智慧产业发展方面，实现产业创新融合，生态与产业并重；在智慧民生服务方面，惠民服务升级，增加市民获得感和归属感；在智慧治理方面，辅助科学运营决策，实现精准治理。

2、阶段性（当年）的绩效目标和指标；

该项目建设期为 2018 年到 2020 年。

第一阶段：启动阶段，主要完成以下工作：一是建立机构，明确职责；二是编制方案，申报立项。

第二阶段：实施阶段，主要完成以下工作：一是组织招标，签订合同；二是数据普查，系统搭建；三是组建队伍，建章立制；四是编制手册，人员培训。

第三阶段：试运行阶段，系统测试，投入试运行。

第四阶段：验收阶段，主要完成以下工作：一是完善整合，考评整改；二是档案整理，申报验收。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

- 1、评价目的

- 根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》对区智慧城市项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价,评价区智慧城市项目2019年度支出绩效目标实现情况,根据评价结果提出改进和提高预算绩效管理的意见和建议,促进部门预算绩效管理水平的提升。

- 评价的原则和方法

- 本次评价工作坚持“科学、规范、客观和公正”的原则,搜集并审核相关绩效材料,运用比较分析、因素分析、成本效益分析、专家评价等方法,综合评价区智慧城市项目的支出绩效。

（二）绩效评价的方法和过程

- 1、前期准备情况。一是成立评价工作组。二是开展前期调研，编制绩效评价工作方案；三是设定并修改支出绩效评价指标体系。

- 2、现场核查情况。一是通过查阅相关政策文件以及区智慧城市项目申报资料，了解预期绩效目标设立情况和绩效目标的完成情况。二是根据现场核查计划，评价工作组对区智慧城市项目的基本支出情况进行了现场核查。

- （三）建立绩效评价指标体系

评价工作组按照绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑区智慧城市项目2019年度总体绩效目标和主要产出、效果指标，以及工作特点及资金使用的具体情况，结合前期对调研情况，评价工作组设定了本次评价指标内容和权重，制定了本次支出绩效评价指标体系。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。经审查该项目立项规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确。

2.资金落实情况分析。该项目为2018年区政府招标建设项目，总投资12822万元，截至目前财政资金只安排支付了7021万元，剩余5801万元未支付。

（二）项目实施过程

- 1.业务管理情况分析。该项目在设计、立项、可研和PPP实施方案中详细约定了管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性等情况。

- 2.财务管理。经审查该项目管理制度健全、资金使用合规和财务监控有效。

- （三）项目产出

- 经审查，该项目区政府招标部门已按时完工，完工及时率为100%，项目建设已通过专家评审。

- （四）项目效果

- 经审查该项目内部收益率、投资回收期、总投资收益率三项财务评价指标均优于行业基准值，项目经济效益良好。在公共服务均等化、整合城市资源和提升城市公共服务管理水平方面，具有广泛的社会意义、工程示范效应和推广价值。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合绩效评价等级为优秀。

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 社会资本方尚未到位，导致项目按建设计划推进不快。

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

加快与社会资本方的谈判，保证项目正常建设。

- 评价工作组人员名单及签字

- 齐向前  区发展和改革局书记

张  辉  区智慧城市指挥部成员

韩  翠  区智慧城市指挥部成员

附件：项目支出绩效评价共性指标体系框架

附件

项目支出绩效评价共性指标体系框架

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  | 资金 落实 | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
|  |  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
| 过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
|  |  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
|  | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  |  | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 产 出 | 项目 产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  |  | 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  |  | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  |  | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
|  |  | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  |
|  |  | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |