石家庄市鹿泉区财政局

2023年农村公益事业一事一议财政奖补

项目操作办法

各乡镇人民政府、开发区管委会：

根据<河北省财政厅《关于印发河北省农村综合改革转移支付管理办法》的通知>（冀财规〔2022〕14号）和<河北省财政厅《关于印发河北省农村公益事业财政奖补项目管理办法》的通知>（冀财规〔2021〕6号）文件精神，按照鹿泉区农村公益事业一事一议财政奖补项目工作部署，各乡镇（区）结合实际，认真组织开展2023年农村公益事业一事一议财政奖补项目申报工作。实施方案要求制定如下：

一、一事一议财政奖补项目范围

农村公益事业一事一议财政奖补范围：一是基础类项目：村内道路、街道雨水排放、街道照明设施、村民饮用水工程等项目；二是提升类项目:生活污水处理工程、村民休闲活动场所及村民认为需要兴办的村内其他公益事业项目。

跨村以上范围的项目建设不得列入一事一议财政奖补范围；财政奖补资金不得用于村办公场所、弥补村办公经费、村干部报酬等超出财政奖补范围的其他支出。

二、一事一议群众筹资及分配奖补资金

2023年村级自筹资金（包括村民筹资、村集体投入、社会捐赠等）不低于财政奖补资金的3%，财政局综合考虑项目村人口数、村庄面积、项目建设内容等条件，采取项目法和因素法分配奖补资金。经测算奖补资金不足7万元的项目按照不低于7万元补足，人居环境整治任务重的村（经济薄弱村、基础设施建设项目不能分步实施的村）根据项目投资适当提高奖补比例。每个项目村一事一议财政奖补资金上限为30万元。

三、建立一事一议项目库

建立一事一议项目库，项目村首先召开村委会和村民代表会，争取广大群众的意见，在项目申报范围内急难愁盼的项目择优选定，各乡镇政府对申报项目进行排序，加强项目库建设，项目储备库要动态更新，议事不规范、村级筹资不到位、群众积极性低的项目不得实施。

四、一事一议项目实施

乡镇政府组织项目村开展招标议标工作，项目建设单位需具有相关建设资质公司或具有建设能力的工程队进行项目建设。项目招标议标过程要公开透明，严禁暗箱操作。合同签订后项目尽早开工，一般当年的项目当年完成，各项目村安排工程质量监督员对项目的事前、事中、事后实施监督。乡镇一事一议主管人员要不定期对项目进行督导检查。

五、严格公开公示制度

一事一议财政奖补项目实行公开、公示制度，乡镇政府负责督促项目村按照村务公开的要求在村务公开栏中对项目进行公示。公示内容包括：中标单位名称、项目建设内容、项目建设工程量、项目建设期限、资金来源组成等内容。

六、加大宣传

农村公益事业一事一议财政奖补项目，各乡镇、村确保群众的知情权、参与权，突出民议、民建、民管。要利用标语、广播、明白纸、多媒体等多种宣传方式进行广泛宣传。

七、项目验收及资金拨付

项目完工后，乡镇政府组织项目村进行完工自验，自验合格后形成村级自验报告。乡镇政府向财政局提出区级验收申请，区财政局组织相关部门对项目进行验收，并形成验收结论。

项目完工验收通过后，以乡镇为单位，财政局将一事一议财政奖补资金拨付至乡镇财政所账户；乡镇财政所将一事一议财政奖补资金拨付至项目实施单位（乡镇财政所依据施工合同、区级验收报告、结算报告、发票等资料报账）；村级自筹资金以及村集体积累资金由乡镇农经站负责拨付。形成资产的，乡镇主管人员牵头组织项目村做好资产移交和账簿登记工作。

2023年4月11日