南水北调管网项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对南水北调管网项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目主要实施内容和范围

为落实《河北省2018年大气污染综合治理工作方案》要求，推动各地扎实开展殡葬火化和焚烧炉专项治理工作，需要接入南水北调管网。尾气处理设备需要水冷却和过滤尾气。计划工期3月份开始动工四月份结束，通过验收并达到使用要求。

2.项目资金投入情况

通过财政预算，财政拨款，共申请到资金9.5万元，实际使用资金9.0795万元，留存质保金0.4205万元。

（二）项目预期绩效目标

因尾气处理设备需要水冷却和过滤尾气，三月份开始动工，四月份结束，达到使用标准尾气处理设备需要水冷却和过滤，为殡仪馆完成火化和遗物祭品焚化设备环保更新改造工作，保证生产生活用水，基本杜绝烟气直排现象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

绩效评价小组组织会议，根据上级文件确定采用调查问卷的形式，实地走访调查。

（二）绩效评价的方法和过程

实地采用调查问卷的方式进行。

（三）建立绩效评价指标体系

1、项目立项规范性、绩效目标合理性

2、管理制度健全性、资金使用合规性

3、成本节约率、质量达标率

4、服务对象满意度、社会效益

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项规范性。按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究。

2. 绩效目标合理性。该项目促进了事业单位的发展，与单位的职责密切相关，项目预期产出效果符合正常的业绩水平。

（二）项目实施过程

1.管理制度健全性。已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

2.资金使用合规性。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途。

（三）项目产出

1、成本节约率=4.43%。

2、质量达标率=100%。

（四）项目效果

1、社会效益。通过对接南水北调管网对尾气处理设备冷却和过滤尾气，达到使用标准尾气处理设备需要水冷却和过滤，为殡仪馆完成火化和遗物祭品焚化设备环保更新改造工作，保证生产生活用水，基本杜绝烟气直排现象。更好地为人民群众服务，提高单位相关科室的业务能力，维护社会稳定发展。

2、社会服务对象满意度。通过调查问卷的形式，调查所涉及人员对该项目整体满意。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，该项目综合评价得分：86分，项目综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

该项目在实施过程中没有存在问题。

六、评价工作组人员名单及签字

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵健康 | 民政局 | 副局长 | 副科 |  |
| 韩利军 | 民政局 | 馆长 | 无 |  |
| 郝社峰 | 民政局 | 科员 | 无 |  |