五一、十一节日摆放花卉项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对我单位五一、十一节日摆放花卉项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心；

2.项目主要实施内容：为提升节日期间南二环西延、御园路、京赞线、石铜路主要干线道路两侧绿化及街道景观效果，在各街道重要节点位置摆放鸡冠花、孔雀草、硫华菊、一串红、牵牛花时令花卉，全线摆花共计10万盆，有效提升沿线景观效果。范围：南二环西延、御园路、京赞线、石铜路主要干线道路；

3.项目资金投入情况：资金数量：37.3万元，资金来源渠道：财政拨款。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标：为提升节日期间南二环西延、御园路、京赞线、石铜路主要干线道路两侧绿化及街道景观效果，在各街道重要节点位置摆放鸡冠花、孔雀草、硫华菊、一串红、牵牛花时令花卉，全线摆花共计10万盆，有效提升景观效果。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

- 我单位高度重视项目绩效评价工作，成立了由主任为组长的项目绩效自评领导小组，进一步加强项目绩效自评工作的组织和领导，确保绩效自评工作顺利进行。领导小组针对各项目设立自评小组，统一部署各项目绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务等相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关资料。由自评小组汇总汇报，项目绩效自评领导小组依据汇报材料开展评价工作。

（二）绩效评价的方法和过程

- 为开展好本次项目评价工作，根据相关文件要求，我单位按以下四个步骤开展绩效评价：

- 成立节日摆放花卉项目自评小组；

- 评价小组负责收集预算资料、财务资料、设计资料、合同资料等项目相关资料。根据收集材料，组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；

- 开展绩效评价，形成评价报告初稿，根据收集的项目资料，评价小组汇报项目绩效评价领导小组，对本项目进行评价；

- （4）征求相关部门意见，形成评价报告。绩效评价初稿形成后，项目评价小组与项目负责人员进行沟通，听取意见建议，避免出现遗漏，同时，通过随机采访和调查问卷的方式，对该项目沿线社会群众满意度进行调查，并在其基础上进行完善并形成绩效评价报告终稿。

- （三）建立绩效评价指标体系

根据要求，我单位在开展本项目预算绩效评价工作过程中，针对评价对象特点，设计以下评价指标体系。

| 指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 16 | 项目目标是否明确，项目是否符合经济社会发展规划和单位年度工作计划 | 目标明确、目标细化、目标量化各2分，项目符合经济社会发展规划和单位年度工作计划各5分 |  |
| 资金到位 | 10 | 资金到位率和到位时效 | 根据资金到位率及实效评分 |  |
| 资金管理 | 12 | 资金管理、费用支出制度健全，是否严格执行制度 | 制度健全、支出规范6分，严格执行制度，核算规范6分 |  |
| 组织实施 | 12 | 机构健全、分工明确，严格执行相关制度 | 机构健全3分，分工明确3分，严格执行制度6分 |  |
| 项目产出 | 20 | 产出数量、质量、时效、成本 | 各占5分 |  |
| 项目效果 | 10 | 经济效益、社会效益和可持续发展 | 经济效益社会效益各占3分，可持续发展占4分 |  |
| 服务对象满意度 | 20 | 对居民、群众进行随机采访和发放调查问卷，进行满意度调查 | 根据采访和调研的情况进行评分 |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、该项目根据鹿泉区政府对《石家庄市鹿泉区交通运输局关于国庆节种植摆放花卉及费用拨付的请示》批复，为保证相关道路两侧绿化带及重要节点位置节日期间景观效果，在南二环西延、御园路、京赞线、石铜路道路两侧绿化和重要节点位置摆放鸡冠花、孔雀草、硫华菊、一串红、牵牛花时令花卉，全线摆花共计10万盆，使景观效果得到有效提升。

2.五一、十一节日摆放花卉项目，2019年预算安排金额为37.3万元，现已支付16.26万元。

（二）项目实施过程

- 1、为达成节日期间南二环西延、御园路、京赞线、石铜路主要干线道路两侧绿化及街道景观效果，我单位技术人员通过实地考察、收集资料，经过多次修改核实确定最终方案。

- 2、为保障项目资金的安全，确保资金专款专用，我单位从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。通过上述三个环节的管理保证财政资金安全有效使用。

- （三）项目产出

- 根据工作计划，该项目完工率100%；根据河北省园林工程施工质量验收规程（DB13(J)62-2006)要求，验收合格率100%。

- （四）项目效果

- 项目完成后，相关道路节点位置景观效果得到提升，有效营造了“五一”劳动节、中华人民共和国成立70周年大庆和河北省第四届旅发大会等节日和大型活动氛围。我单位组织人员与沿线和周边群众展开沟通交流和问卷调查，群众满意度达到98%。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 该项目保质、保量完工，确保了2019年五一、十一期间主要节点景观的效果，受到领导群众一致好评。

- 从总体上看，绩效评价总体得分为91分，为优秀等次。

| 指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 16 | 项目目标是否明确，项目是否符合经济社会发展规划和单位年度工作计划 | 目标明确、目标细化、目标量化各2分，项目符合经济社会发展规划和单位年度工作计划各5分 | 16 |
| 资金到位 | 10 | 资金到位率和到位时效 | 根据资金到位率及实效评分 | 4 |
| 资金管理 | 12 | 资金管理、费用支出制度健全，是否严格执行制度 | 制度健全、支出规范6分，严格执行制度，核算规范6分 | 12 |
| 组织实施 | 12 | 机构健全、分工明确，严格执行相关制度 | 机构健全3分，分工明确3分，严格执行制度6分 | 12 |
| 项目产出 | 20 | 产出数量、质量、时效、成本 | 各占5分 | 20 |
| 项目效果 | 10 | 经济效益、社会效益和可持续发展 | 经济效益社会效益各占3分，可持续发展占4分 | 8 |
| 服务对象满意度 | 20 | 对居民、群众进行随机采访和发放调查问卷，进行满意度调查 | 根据采访和调研的情况进行评分 | 19 |
| 合计 | 100 |  |  | 91 |

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 因受市场价格影响，五一、十一期间花卉价格上涨，导致原经费不能满足计划标准要求，出现摆放花卉经费紧张情况；

- 部分群众不顾警示牌提醒，出现偷盗采摘花卉的不文明行为，破坏景观效果。

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 鉴于我单位因受市场价格影响，导致摆放花卉经费紧张问题，希望财政部门能够增加五一、十一等节日期间摆放花卉经费的拨付，确保我单位各项工作正常有序运转；同时，希望有关部门和公安机关加强巡查监管，并对采摘、偷盗花卉的不文明行为及时进行劝导。

- 评价工作组人员名单及签字

评价工作小组人员名单

| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 职 称 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温春艳 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 主任 | 高级工程师 |  |
| 司春朝 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 书记 | 工程师 |  |
| 焦柳 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 财务科科长 | 助理会计师 |  |
| 李富征 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 技术科科长 | 助理工程师 |  |
| 崔晓鹏 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 技术科科员 | 技术员 |  |
| 胡明昊 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 技术科科员 | 技术员 |  |
| 李彩蓉 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 技术科科员 | 技术员 |  |

- 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

- 2020年1月5日