山前大道拓宽改造工程PPP项目服务费及

可行性缺口补助资金绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对山前大道拓宽改造工程PPP项目服务费及可行性缺口补助资金实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况

- 项目实施单位：石家庄中建康邑道路建设有限公司，本项目建议书、可研报告、初步设计等均已得到石家庄市鹿泉区行政审批局批复。

- 2.项目主要实施内容和范围

石家庄市鹿泉区山前大道拓宽改造工程PPP项目，总投资30.2亿元，项目包含公路工程、地下综合管廊工程及景观绿化工程，其中公路工程包括鹿泉区龙泉西路至衡井线道路改建工程，石闫线至牛山村段、石井村至北斗路段道路改建工程，杏苑路（山前大道至西部长青滑雪场）新建工程，路线全长共计29.333公里。地下综合管廊工程为双舱矩形管廊结构设计（水热舱、电舱），全长约为4公里。绿化工程总占地面积为3481505.07平方米。

（二）项目预期绩效目标

项目公司完成合同约定运营维护内容范围内设施的日常维护及维修，达到《鹿泉区山前大道拓宽改造工程PPP合同》中约定的运营维护绩效考核评价标准；通过项目日常维护的实施，保证道路整洁，减少道路扬尘，提升区域路网服务水平，使道路及周边绿化整体环境得到很大提高，对极大改善沿线投资环境及加快开发建设步伐产生重大意义。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

- 本次绩效自查评价具体分三个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、评价实施阶段和自查评价报告阶段。

- 1.成立绩效评价领导小组，对本次绩效自评的前期准备工作实施监督，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。

- 2.项目公司配合评价小组开展绩效评价工作，对有关评价所需相关资料收集、提供。配合对项目现场进行实地调研，确保绩效评价实施阶段顺利进行。

- 3.依据绩效评价工作要求，分析基础资料，对照评价指标进行自评打分，撰写项目自查评价报告。

（二）绩效评价的方法和过程

本次绩效评价指标使用投入（15分）、过程（20分）、产出与效益（65分）3个一级指标，项目立项、资金落实、业务管理等6个二级指标，项目立项规范性、绩效指标明确性、资金到位率、管理制度健全性等16个三级指标。评价工作组通过座谈、实地查阅等方式对工作经费实施评价，得分为92分，其中投入9分、过程20分、产出与效益63分。评价等级为优秀。

- 建立绩效评价指标体系

项目公司绩效自查评价领导领导小组根据绩效评价实施方案及项目实际情况，设计绩效评价指标体系：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 3 | 项目目标是否明确，项目是否符合经济社会发展规划和单位年度工作计划。 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  | 资金使用率 | 3 | 实际支出资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 5 | 业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 5 | 单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
| 产出和效果 | 项目产出 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
|  |  | 完成及时率 | 10 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
|  |  | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|  | 项目效益 | 经济效益 | 10 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
|  |  | 社会效益 | 10 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
|  |  | 服务对象满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
|  |  | 合计 | 100 |  |

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析

本项目分别于2017年7月4日收到石家庄市城乡规划局批复的项目选址意见书，2017年9月收到石家庄市鹿泉区国土资源局批复的用地预审文件，2017年4月21日收到鹿泉区行政审批局批复的项目建议书，2017年9月5日收到鹿泉区行政审批局批复的项目可行性研究报告，2017年10月13日收到鹿泉区行政审批局批复的项目初步设计报告等，本项目的立项手续合理合法。

- 2.资金投入情况分析

- 该项目预算为21668.68万元，因项目未完工，未进入运营期，2019年度无预算拨款和支出。

（二）项目实施过程

- 1.业务管理情况分析

- 建立健全了相关制度，并严格按照制度执行。按期对项目公司进行考核。

- 2.财务管理情况分析

- 财务管理均按照相关财经法规执行，未侵占、截留国家和单位的收入。该项目资金按照专项项目资金进行管理。

- （三）项目产出

- 对项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

- 根据项目的实施进展情况，本项目的质量达标率为100%，成本节约率为5%。达到既定的目标要求。

- （四）项目效果

- 山前大道是鹿泉区西部山前区域的主要干道，随着沿线经济的发展，人民生活水平的提高，休闲旅游需求大增，导致该路交通量猛增，山前大道已无法适应繁忙的交通量要求，严重制约了当地经济的发展。山前大道拓宽改造工程作为山前大道改扩建的一部分，该工程对持续带动沿线乡镇经济的发展、促进西部山区旅游业的繁荣、方便石家庄市民节假日休闲度假，形成石家庄西部一条经济带、产业带和风景带，具有重要意义。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据项目执行情况和项目绩效情况，给出得分92分，项目综合绩效评价为优秀。

- 五、评价工作组人员名单

组  长：贾素明  省会西部山前区发展建设指挥部办公室副主任

副组长：王智慧  省会西部山前区发展建设指挥部办公室成员

组  员：王立娜  省会西部山前区发展建设指挥部办公室科员

尤晓龙  省会西部山前区发展建设指挥部办公室科员

范博慧  省会西部山前区发展建设指挥部办公室科员