2019新增路灯电费及维护费项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对路灯电费及维护费项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

路灯电费及维护费项目由鹿泉区交通运输局路灯管理办公室管理，对南环路灯、南二环西延亮化、御园路亮化、京赞路亮化、十里画廊亮化、太平河两岸亮化巡查维护，及时缴纳电费，确保路灯的亮灯率和设备的完好率。鹿泉区财政预算资金90万元，到位资金30万元，已全部支出。

（二）项目预期绩效目标

对纳入2019年正常维护的南环路144盏路灯和659.28KW功率公共亮化设施进行电费缴纳和维护管理，保障我区道路照明及公共亮化设施的正常运行，方便市民夜间出行，美化、亮化城市。

二、绩效评价工作情况

| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目产出指标 |  | 数量指标 | 道路路灯盏数 |  | 144盏 |  | 保障道路144盏路灯 |
|  |  |  |  | 照明亮化设施功率 |  | 680.88KW |  | 680.88KW设施正常运行 |
|  |  |  | 质量指标 | 路灯设施完好率 |  | 98% |  | 路灯设施完好率98% 98% |
|  |  |  |  | 亮灯率 |  | 98% |  | 亮灯率98% |
|  |  |  | 时效指标 | 路灯日运行 |  | 10小时 |  | 路灯日运行10小时 |
|  |  |  |  | 公共亮化日运行 |  | 2小时 |  | 公共亮化日运行2小时 |
|  |  |  | 成本指标 | 控制支出在预算内 |  | 30万 |  | 控制支出在预算内 |
|  | 项目效益指标 |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  | 本项目为公益项目，非以营利为目的。 |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 方便市民夜间出行 |  |  |  | 方便了市民夜间出行 |
|  |  |  |  | 保障夜间交通安全 |  |  |  | 保障了夜间交通安全 |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 美化、亮化城市 |  |  |  | 美化、亮化了城市 |
|  |  |  | 服务对象满意度 指标 | 市民满意率 |  | 100% |  | 市民满意率100% 100% |
| 绩效自评综合得分 |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  | 签字 |  |
| 曹东亮 |  | 主任 |  |  | 交通局路灯办 |  |  |  |
| 张建军 |  | 副主任 |  |  | 交通局路灯办 |  |  |  |
| 刘勇虎 |  | 副主任 |  |  | 交通局路灯办 |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

核定2019年度新增路灯及公共亮化电费和设施维护费为90万元，2019年度鹿泉区交通运输局实际收到财政局拨付的路灯及公共亮化电费和设施维护费30万元，全部用于路灯及公共亮化电费运行专项支出，每季度按时拨付。鹿泉区交通运输局路灯管理办公室负责路灯及公用亮化电费的缴纳和设施维护费的使用。路灯及公共亮化设施维护费的拨付是按路灯及公用亮化设施功率计算，列入财政预算。本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付路灯电费及各项维护支出。

（二）项目实施过程

（1）智能化管理系统为项目管理提供了技术保证

2013年鹿泉区交通运输局辖区路灯监控系统建成，路灯、亮化实现智能化管理确保了故障及时发现、及时处理，为保障市民夜间出入提供安全保证。

（2）绩效管理、整章建制为项目管理提供了制度保证，我局制定了《2019年度各部门目标管理考核细则方案 》、《绩效考核方案》等系列管理制度，为确保路灯及亮化设施完好率、亮灯率提供了制度保证。对一年的目标任务进行细化、量化，由局考核督查科负责，每月自查的基础上，考核督查科采取不定期的查、看、督等方式对路灯管理工作进行全面考核和综合打分，并以此作为年终目标考核评优评先的重要依据。

（3）完善的内控管理为项目管理保驾护行

为确保资金合理、合规，从支付流程分析，每一笔维护支出经过经办人、部门负责人证明签字，资金支付经主管领导审批同意及财务负责人复核，并严格执行支出审核控制，重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确。保证了整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性，为合法、合理、合规使用资金使用打下了夯实的基础。

总体分析，路灯及公共亮化设施维护费专项资金的使用和管理做到了机构分工明确，工作流程实施合理，在执行风险控制方面有良好的约束机制。

- （三）项目产出

| 质量指标 | 路灯设施完好率 | 98% | 路灯设施完好率98% 98% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 亮灯率 | 98% | 亮灯率98% |
| 时效指标 | 路灯日运行 | 10小时 | 路灯日运行10小时 |
|  | 公共亮化日运行 | 2小时 | 公共亮化日运行2小时 |
| 成本指标 | 控制支出在预算内 | 30万 | 控制支出在预算内 |

- （四）项目效果

|  | 项目效益指标 | 经济效益 指标 |  |  | 本项目为公益项目，非以盈利为目的。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 利为目的。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 方便市民夜间出行 |  | 方便了市民夜间出行 |
|  |  |  | 保障夜间交通安全 |  | 保障了夜间交通安全 |
|  |  | 生态效益 指标 | 美化、亮化城市 |  | 美化、亮化了城市 |
|  |  | 对象满意度 指标 | 市民满意率 | 100% | 市民满意率100% 100% |

- 四、项目综合评价结论和评价等级

道路照明建设及公共亮化工程的实施方便了市民夜间出行，保障了夜间交通安全，得到了绝大多数市民的赞扬。每到夜晚，十里画廊广场灯火通明，市民载歌载舞，喜笑颜开，媒体对此进行了大量的报道，市民满意率为100%。

根据考核评分细则，考评组认为，路灯及公用亮化设施维护运行项目从整体上看做到了财政资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，综合考评得分等级为“优”。该项目的实施，保障了道路照明及公共亮化设施的正常运行，美化、亮化了城市，方便了市民夜间出行及夜间道路安全。在此基础上，我局明年将争取资金，推动道路路灯节能改造项目尽快启动，以实现节约电力资源，建设生态绿色城市的长远目标。

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）安全意识淡薄

- （二）加强安全意识，增加安全学习教育次数，