附件3

石家庄市鹿泉区公用事业管理中心

部门2023年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实石家庄市鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发﹝2019﹞8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，石家庄市鹿泉区公用事业管理中心部门对2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

部门职责：

1、贯彻落实国家、省、市园林绿化方面的方针政策、法律法规，制定本市相关政策性文件，并组织实施；制定园林绿化发展中长期规划和年度计划，会同有关部门编制城市园林专业规划和绿地系统详细规划，并组织实施。

2、负责全市城乡公园绿地、风景林地和主要道路绿化的方案设计和建设管理；负责城市绿化“绿线”管理，并监督检查；参与风景名胜区的规划编制、建设工作。

3、负责全市城乡新、扩、改建项目配套绿地审查和绿化工程竣工验收；负责全市政府投资城乡园林绿化工程的设计、建设和维护管理并行使法律、法规规定的行政处罚权。

4、负责城市规划区内砍伐移植树木、绿地占用、异地绿化的审批工作；参与审查新建各类公园的选址定点、规划设计方案和已建成公园规划调整方案。

5、负责全市城乡绿地广场、公园、小游园等管理工作；监督指导全市企事业单位、住宅小区等绿化达标；组织申报“园林式单位”和“园林式小区”。

- 负责园林绿化的普法教育和宣传工作。

7、加强城区市政基础设施维护、绿化、亮化、城区防汛及公园管理。

8、依法查处破坏市政基础设施行为。

9、审批占用、挖掘市政基础设施、绿化设施项目。

10、负责城区集中供热管理及液化气供应保障工作。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

# 机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄市鹿泉区公用事业管理中心 (本级) | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 2 | 石家庄市鹿泉区市政公用设施 管理维护中心 | 经费自理事业单位 | 财政性资金定额或 定项补助 |
| 3 | 石家庄市鹿泉区海山公园 | 经费自理事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 石家庄市鹿泉区石柏公园 | 经费自理事业单位 | 财政性资金基本保证 |

- 部门收支预决算情况

本部门2023年度收入合计12239.203154万元，其中：财政拨款收入11978.241554万元，占97.87%；上级补助收入30.1616万元，占0.25%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入230.8万元，占1.88%；

本部门2023年度支出合计12331.885354万元，其中：基本支出3709.56622万元，占30.08%；项目支出8622.319134万元，占69.92%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

- 部门整体支出绩效目标、指标

## 一、总体绩效目标

2023年，我们将根据城市规划和区政府工作部署，积极参与北部区域振兴，加快区基础设施建设，不断提高保障和服务水平，增强城市综合承载力。突出功能完善，着力提升城市品质。聚焦“民生实事”，持续增强供热保障能力。持续加强城市基础设施建设，完善城市功能，推进服务民生。

1、实施“口袋公园”建设，拟新建改建口袋公园6个，新建立体绿化500延米，并对原有立体绿化进行补植提升。

2、实施南太平河沿线夜景亮化工程，对南太平河沿线主要节点进行亮化提升，增加城市夜景观赏性，彰显城市形象。

3、启动主城区供热主管网对接及配套泵站建设（一期）工程，依托华能上安电厂至石家庄市区供热长输管网工程，建设鹿泉区主城区一次网循环泵站和石柏大街管道对接工程，弥补城区东部供热短板。

4、实施南太平河（观景大街至驿道小镇）河道整治工程，对河道两岸的坝墙、河底进行改造提升，形成对下游的保护，并达到防洪要求和水土保持的要求。同时衔接统一与上游驿道小镇和下游整治的景观协调。

5、实施主城区市政设施改造提升工程，对海山大街、石柏大街、翠屏大街、北斗路等部分路段道路、便道、雨污水管道、路灯等市政设施进行改造提升，强化城区基础设施建设，保障群众出行安全。

（二）分项绩效目标

一、重点民生推进方面

绩效目标1：为满足提升各街道，对海山大街、石柏大街、翠屏大街、北斗路等部分路段道路面层及便道进行更新提升；雨污水管道改造；

绩效指标1：完成2.8万平方米的路面维修及1400米的雨水管道的安装。

绩效目标2：为确保主城区供热安全，弥补主城区东部区域热源不足问题，为主城区东扩发展提供保障，计划对主城区一次管网循环泵站和石柏大街供热管道进行对接。供热管网长度约6千米，安装隔压泵站一座。该项目委托第三方负责实施，计划2023年6月开工，12月底完工。

绩效指标2：完成供热管网长度约6千米的管网铺设，安装隔压泵站一座。

绩效目标3：依据河北省2023年民生工程和鹿泉区民生实事任务要求，改造或新建口袋公园6个，满足人均公园绿地覆盖率要求，完成上级安排任务。该项目通过公开招标委托第三方负责实施。项目总投资650万元，其中：设计费12万元（含地形测绘），预算编制费1.2万元，招投标代理费3.0万元，监理费8万元；检测费2万元。项目计划开工时间2023年4月，计划完工时间2023年10月。

绩效指标3：完成新建或改造口袋公园6个，提升城市品味，美化环境。

二、城乡建设方面

绩效目标1：为解决污水外溢现象，确保环境整洁，进一步改善我区市政设施，提高城市形象。计划对石柏大街原有的雨污水管道进行改造提升。该项目通过公开招标委托第三方负责实施。项目总投资60万元，其中设计费2.3万元，监理费0.8万元；项目开工时间：2022.10.10，竣工时间：2022.12.20.

绩效指标1：完成雨污水管道安装260米，改善环境。

绩效目标2：为美化环境，提升市容市貌，计划对翠屏大街曹庄段道路两侧裸露黄土进行整治。

绩效指标2：完成便道铺装4000平方米，方便市民出行，改善交通条件。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

评价资料收集：要求业务科室准备好绩效评价所需的佐证材料，其中评价指标应有对应的佐证材料相关指标的实现情况。

评价过程：1、通过对相关资料的原件、数据来源及计算方法等，进一步核实自评材料及佐证材料的客观性、真实性、准确性，确保相关内容真实可靠、满足评价报告的需要。2、通过仔细查阅实施、管理等各项过程材料、补充评审评价深度的不足，进一步把握评价项目及预算执行的规范性。

- 自评的方法和过程

2023年度预算项目绩效自评采用对比法、因素分析法、审核法。主要由项目实施股室对各项目进行综合评价。包括项目预算资金的投入、执行及项目年度预期目标、产出指标、效益指标的预期指标值与实际完成值的评定，以打分的形式评价预算项目年度绩效指标的完成情况。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

- 总体绩效目标实现情况

2023年，我们将根据城市规划和区政府工作部署，积极参与北部区域振兴，加快区基础设施建设，不断提高保障和服务水平，增强城市综合承载力。突出功能完善，着力提升城市品质。

- 聚焦“民生实事”，持续增强供热保障能力。为满足主城区供热管网运行需要，进一步提高主城区供热质量。

- 开展景观打造，实现设计规划效果，提升城市建设品位。完成2023年口袋公园建设。

- 着力完善基础设施、补齐发展短板，市政基础设施提升改造工程，改善出行环境。

- 为了营造欢乐、祥和、平安、吉祥的节日氛围，采用重要节点布置大型造型灯（如市民广场、海山公园正大门等），城区主要街道悬挂灯笼作为装饰；形成点面一体，给人强烈的视觉冲击，突出喜庆大气的广场、公园美化装饰效果，彰显节日新气象，美化城区环境，提高城市形象，为辖区广大市民营造一个欢乐、祥和的节日氛围。

通过自评，2023年完成了年初编制的预期绩效目标任务。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、城区高温水管道铺设项目

| 区级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 城区高温水管道铺设项目 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市鹿泉区公用事业管理中心 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 374.390123 | 到位数： | 374.390123 | 执行数： | 374.390123 | 100% |
|  | 其中： 财政资金 | 374.390123 | 其中： 财政资金 | 374.390123 | 其中： 财政资金 | 374.390123 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 完成城区高温水管道铺设项目资金的支付，确保冬季正常供热。 |  |  | 完成城区高温水管道铺设项目资金的支付，确保冬季正常供热。 |  |  | 99% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（40） | 数量指标 | 完成供热管网铺设的数量 |  | ≤5800米 | 3.6万 | 10 |
|  |  | 数量指标 | 老旧高温水管网改造的数量 |  | ≤708米 |  | 10 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 管网建设的按时完成率 |  | 100% | 100% | 9 |
|  |  | 成本指标 | 管道的单位成本 |  | ≤1520元/米 | 6.94 | 10 |
|  | 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 |  |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（40） | 经济效益 指标 | 服务人口数 |  | ≤35000人 | 35000人 | 8 |
|  |  | 社会效益指标 | 保障冬季正常供暖，提高供暖质量 |  | 保障正常供暖、提高供暖质量 | 保障正常供暖、提高供暖质量 | 8 |
|  |  | 生态效益指标 | 项目实施过程中产生环境事故数 |  | 0件 | 0件 | 7 |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目可持续发挥影响周期 |  | ≥10年 | 10年 | 7 |
|  | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 用热户对供热的满意程度 |  | ≥95% | 95% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

产出指标：

数量指标：指标1：完成供热管网铺设的数量小于等于5800米，实际完成4980.23米，得分10分。指标2：老旧高温水管网改造的数量小于等于708米，实际完成613.3米，得分10分。质量指标：验收合格率100%；得分10分。时效指标：按时完成率100%，实际完成率99%，得分9分。该项目计划2022年4月7日开工，10月3日完工，实际于4月7日开工，10月16日完工。成本指标：每米的成本小于等于1520元，实际每米成本为1511元，得分10分。

效益指标主要包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标，得分为30分。该项目实施可确保10年冬季城区正常供热，同时提高供热质量，提高供热达标率。该项目自评总分为99分，评为优秀。

3、2023年节日氛围营造工程

| 区级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2023年节日氛围营造工程 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市鹿泉区公用事业管理中心 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 30 | 到位数： | 30 | 执行数： | 30 | 100% |
|  | 其中： 财政资金 | 30 | 其中： 财政资金 | 30 | 其中： 财政资金 | 30 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 完成海山公园、石柏公园，城区主要街道、游园安装灯笼、彩灯等，营造欢乐、祥和、平安、吉祥的节日氛围。 |  |  | 完成海山公园、石柏公园，城区主要街道、游园安装灯笼、彩灯等，营造欢乐、祥和、平安、吉祥的节日氛围。 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（40） | 数量指标 | 完成节日氛围营造灯笼、彩灯数量 |  | ≥2000个 | 2000个 | 11.5 |
|  |  | 质量指标 | 工程的验收合格率 |  | 100% | 100% | 12.5 |
|  |  | 时效指标 | 工程的完工率 |  | 100% | 100% | 12.5 |
|  |  | 成本指标 | 节日氛围营造的成本 |  | ≤195万 | 190万 | 11.5 |
|  | 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 |  |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 营造欢乐、祥和、平安、吉祥的节日氛围 |  | 营造气氛 | 营造气氛 | 13.5 |
|  |  | 可持续影响指标 | 灯笼、彩灯使用期限 |  | ≥2个月 | 2个月 | 14 |
|  | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 市民对节日氛围建设的的满意程度 |  | ≥90% | 90% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 95.5 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 继续保持，下年度财政给予支持。 |  |  |  |  |  |  |

数量指标；完成节日氛围营造灯笼、彩灯数量20000个，实际安装20000个，评分11.5分。质量指标：验收合格率100%；评分10分。时效指标：项目的按时完成率，该项目2023年4月开始施工，2022年5月竣工，按时完工；评分12.5分。成本指标：项目的总成本小于195.5万元，实际总成本小于190万元，评分12.5分。社会效益指标：营造欢乐、祥和、平安、吉祥的节日氛围，评分13.5分。可持续影响指标：项目使用期限大于2个月，评分14分。满意度指标：市民对节日氛围建设的的满意程度≥90%，评分10分。预算执行率：预算安排资金30万元，拨付资金30万元，评分10分。存在问题原因及整改措施：继续保持，下年度财政给予支持。该项目自评总分95.5分。

四、评价结论和评价等级

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目36个，二级项目22个。其中，57个项目评分优秀，1 个项目评分一般（上安电厂长输管线对接项目因再融资，2023年应偿还本金5000万，实际偿还本金500万元）。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

个别资金使用不及时；项目实施时机不成熟进行了谋划实施，占用了预算资金指标。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

按规定合理安排资金使用，项目谋划要客观实际，确保能够实施。

- 评价工作组人员

组长：刘英杰   主任

副组长： 刘  猛    副主任   王永丽    副主任

杜彦章    副主任   张  彬    副主任

封惠贞    副主任

小组成员：各项目股室负责人及下属单位负责人