石鹿应急党委〔2025〕1号

中共石家庄市鹿泉区应急管理局委员会

关于成立“省级长期避难场所示范工程”建设项目基建办公室暨印发有关制度的通知

局机关各股室、局属各事业单位：

为高质量完成“省级长期避难场所示范工程”项目工作任务，经石家庄市鹿泉区应急管理局党委研究，决定成立“省级长期避难场所示范工程”项目基建办公室（以下简称 “基建办”），基建办主任由党委书记王永波兼任，常务副主任由党委委员杜贤宏同志兼任，副主任由办公室主任祖怡朝兼任，基建办下设两个工作小组。并制定了相关制度，现予印发，请认真贯彻执行。

附件：1.基建办公室工作制度

2.基建办公室财务报销流程

3.基建办公室党风廉政建设管理制度

4.基建办公室资料档案管理办法

2025年2月5日

附件1

“省级长期避难场所示范工程”基建办公室

工作制度

为规范基建办工作，切实发挥高位推动、统筹协调、协同高效作用，形成同向发力、协同推进工作格局，高质量完成项目工作任务，制定以下工作制度。

一、工作责任制度

第一条 基建办主要负责项目建设日常工作；研究提出有关工作措施，督导推进议定事项落实，全面落实上级部门和局党委确定的有关事项。

第二条 基建办下设综合协调组、资金保障组两个工作组。

第三条 基建办各组职责。

综合协调组：由冯会刚牵头，负责基建办日常工作；组织研究制定基建办工作制度；督导落实基建办议定事项；督促各组按计划推进工作；负责资料档案的收集和归档；完成基建办交办的其他任务。

资金保障组：由张海涛牵头，负责配合省厅“两重”建设项目工作专班资金保障组做好项目中央资金和省级配套资金保障工作，监督项目资金计划、预算执行情况；组织制定建设项目财务管理实施细则；负责按照省厅要求完成项目会计核算和资金支付工作，按照省厅要求组织开展项目绩效评估，组织编报项目竣工财务决算；收集、整理、汇总项目财务相关档案资料；完成工作专班交办的其他任务。

二、工作计划制度

第四条 各组要根据工作任务要求，制定项目周期内月度工作计划。

第五条 项目周期内月工作计划应有明确的工作任务、工作内容、保障措施、完成时限、责任人。

第六条 项目周期内月工作计划应在项目实施前制定完毕，并报综合协调组，由综合协调组报基建办负责人。

第七条 各组要严格按工作计划开展工作，工作计划需调整或不能施行时，应及时反馈综合协调组，并说明原因。

三、沟通联络制度

第八条 每个组明确1名联络员，原则上是各组牵头单位人员。各组之间应建立多渠道、多方式的沟通联络机制。

第九条 联络员职责。及时了解和掌握本组工作动态和重要工作进展情况；负责各组之间的沟通联络，做好重要文件、通知和会议精神等重要事项的上传下达工作；按要求上报计划、总结、信息、有关情况等相关材料。

第十条 各组之间与有关单位之间，原则上每周沟通联络一次，如工作推进中遇有紧要问题，应随时沟通联络，确保及时有效解决问题。

四、调度会商制度

第十一条 基建办建立调度会商机制，协调工作推进中发现的问题，及时掌握工作推进情况，研判工作推进态势。

第十二条基建办根据工作需要适时组织各组与有关部门召开调度会商会议，推动具体工作任务落实，研究解决项目建设中遇到的问题。

第十三条 各组每周四前报送本周的工作开展情况，包括工作进展、存在问题和下一步工作安排至综合协调组。

第十四条 综合协调组要及时汇总各组工作开展情况，形成工作专报，及时报省厅项目专班和基建办主任、副主任。

五、督导推动制度

第十五条 基建办对贯彻落实上级关于“两重”建设项目工作的重要决策、区政府、局党委关于“省级长期避难场所示范工程”项目建设工作部署安排、重点工作任务、协调机制运行等情况进行督导检查推动。

第十六条 各工作组组织并督促有关部门完成承担的各项工作任务。

第十七条 基建办对发现的问题，要及时报告，并进行系统分析，综合研判，向有关责任单位提出改进建议。

第十八条 建立工作提示、督办机制。基建办对工作重点把握不准、工作要求模糊不清、工作时序临近等情况，及时进行预警提示；对工作进展缓慢、时序进度滞后、工作质量不高的，及时进行督办。

六、责任追究制度

第十九条 基建办依据有关规定，对贯彻落实“省级长期避难场所示范工程项目”重点工作方面进行监督检查，督促依法依纪依规开展工作。

第二十条 在推进工作中，对落实安排部署不到位，以及经督办后仍没有达到要求的，及时进行约谈；对工作不力、进度严重滞后的，进行通报批评；对整体工作进度缓慢、造成恶劣影响的，依照有关规定，严肃追责问责。

附件2

“省级长期避难场所示范工程”基建办公室

财务报销流程

为加强省级长期避难场所示范工程项目资金管理，提高财政资金使用效益，保障资金安全，根据《河北省“两重”建设项目专班有关工作制度（试行）的通知》和《河北省应急管理厅“两重”项目财务报销支付流程》等有关文件规定，结合项目建设工作实际，制定本流程。

一、编制项目支出预算

省级长期避难场所示范工程项目基建办公室（以下简称“基建办”）应根据省发展改革委批复的项目概算，配合省厅省级长期避难场所示范工程组依规编制项目支出预算，做到文本规范，实施方案详实，绩效目标科学，支出需求合理。填报部门预算项目文本，包括项目基本信息、立项依据、项目支出方案、项目支出计划、项目支出明细、中期绩效目标、年度绩效目标等。

二、编制政府采购预算

基建办应根据省发展改革委批复的项目概算和项目支出预算等，结合项目建设实际，配合省厅省级长期避难场所示范工程组对涉及政府采购的事项，依规编制政府采购预算，填报政府采购预算表。

三、项目支出预算和政府采购预算的审批

基建办编制的项目支出预算和政府采购预算需经石家庄市鹿泉区应急管理局党委会议审议后，报省级长期避难场所示范工程组审核。

四、编制用款计划

基建办根据项目支出预算，结合项目建设进度实际情况，科学制定项目支出用款计划，报省厅省级长期避难场所示范工程组工作，再由省级长期避难场所示范工程组报专班办公室资金保障组审核。

五、项目款项的支付

（一）基建办填写《项目资金支付审核单》（见附件1，相关人员要亲笔签字或加盖手章，不得以打印代替签章）,逐级审核、审批后报省厅省级长期避难场所示范工程组。

（二）报销资料中的发票统一为增值税电子发票或普通发票，抬头为“河北省应急管理厅”，社会统一代码：111300007387115620。建筑劳务开具的发票需在备注栏注明建筑服务发生地县（市、区）名称及项目名称，内容真实具体，印章清晰，日期完整，无涂改、污损。

（三）支付项目资金所需资料清单

| 资金支付款项 | 需提供资料 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程款 | ①办公室主任同意付款的签报 ②项目资金支付审核单 ③发票 ④施工单位支付申请 ⑤项目管理单位支付意见书 ⑥监理支付意见书 | 首付款： ①中标通知书 ②政府采购相关材料 ③施工合同 ④营业执照复印件 |
|  |  | 进度款： 合同付款页的复印件 |
|  |  | 结算款： ①合同付款页的复印件 ②竣工验收单 ③工程结算报告 |
| 监理费 | ①办公室主任同意付款的签报 ②项目资金支付审核单 ③发票 ④监理单位支付申请 ⑤项目管理单位支付意见书 | 首付款： ①中标通知书、 ②政府采购相关材料 ③监理合同 ④营业执照复印件 |
|  |  | 进度款： 合同付款页的复印件 |
|  |  | 结算款： ①合同付款页的复印件 ②竣工验收单 |
| 项目 管理费 | ①办公室主任同意付款的签报 ②项目资金支付审核单 ③发票 ④项目管理单位支付申请 ⑤基建办支付意见书 | 首付款： ①中标通知书 ②政府采购相关材料 ③合同 ④营业执照复印件 |
|  |  | 进度款： 合同付款页的复印件 |
|  |  | 结算款： ①合同付款页的复印件 ②竣工验收单 |
| 设计费 | ①办公室主任同意付款的签报 ②项目资金支付审核单 ③发票 ④设计单位支付申请 ⑤项目管理单位支付意见书 | 首付款： ①中标通知书 ②政府采购相关材料 ③合同 ④营业执照复印件 |
|  |  | 进度款： 合同付款页的复印件 |
|  |  | 结算款： ①合同付款页的复印件 ②竣工验收单 |
| 工程量清单及招标控制价编制费、材料检测费、竣工图编制费、竣工决算编制费等 | ①办公室主任同意付款的签报 ②项目资金支付审核单 ③发票 ④支付申请 ⑤合同 ⑥营业执照复印件 ⑦政府采购相关材料 |  |
| 设备 购置费 | ①办公室主任同意付款的签报 ②项目资金支付审核单 ③发票 ④支付申请 ⑤合同 ⑥营业执照复印件 ⑦政府采购相关材料 |  |

项目资金支付审核单

年      月      日

| 申请用款单位（全称）： 合同（协议）名称及编号： 合同（协议）金额：（大写） （小写） 元 结 算 金 额： （大写） （小写） 元 开户银行： 账号： 已拨付金额：（大写） （小写） 已拨付比例 % 本次申请金额：（大写） （小写） 占合同总比例 % 本次支付：□预付款 □进度款 □结算款 □尾款 □其它 发票： □已附 □未附 经 办 人： 单位负责人： 申请用款单位： 联系电话： （公章） |  |
| --- | --- |
| 监理单位（公章） 总监理工程师： 联系电话： | 项目管理单位（公章） 项目负责人： 联系电话： |
| 受托单位经办人意见： 签字： 年 月 日 |  |
| 受托单位项目建设财务负责人意见： |  |
| 受托单位项目建设主管负责人意见： 签字： 年 月 日 |  |
| 受托单位项目建设主要负责人意见： 签字： 年 月 日 |  |

附件3

“省级长期避难场所示范工程”基建办公室

党风廉政建设管理制度

第一条为加强省级长期避难场所示范工程项目基建办公室（以下简称“基建办”）党风廉政建设工作，提高党的执政能力，根据《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》和《关于实行党风廉政建设责任制度的规定》等有关规定，制定本制度。

第二条 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实应急管理部、省应急厅以及省委、省政府，市委、市政府,区委、区政府决策部署要求，严格遵守党纪国法，带头执行廉洁自律准则，按照规定办事，正确行使权力。

第三条 在局党委的领导下，基建办对各组党风廉政建设负主体责任，各组按照“谁主管、谁负责”的原则，实行分级管理。

第四条 严格遵守国家有关法律法规，不得泄露项目招投标和采购中尚未公开的信息，不得参与违反《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》有关规定的经济活动。

第五条 在开展项目招标采购、质量控制、进度控制、预算申请、资金报销、认质认价、变更审核、安全生产、竣工验收、结算审核等工作时要严格遵守法律法规和规章制度，确保项目的透明度、公正性，防止腐败和不正当竞争的发生。

第六条 严格贯彻执行中央八项规定精神，不准违规发放津贴、补贴、奖金和实物；不准违规使用公车进行外出旅游、探亲访友、娱乐购物等活动；不准公款报销应由个人支付的出行费用；不准公款吃喝或出入私人会所、“一桌餐”等不向公众开放的场所；不准违反法律法规、违背社会公德或有损党员干部形象的行为。

第七条 严格遵守廉洁纪律，不得向相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等，不参加有可能影响公正进行项目管理的宴请活动。

第八条 参与项目建设人员要自觉接受组织和群众监督。

第九条 加强廉政监督，在开展重大活动或研究重要事项时，请区驻应急管理局纪检监察组派员参加。

第十条 本制度由基建办负责解释。与国家法律法规、上级党风廉政建设要求不一致的，以国家法律法规、上级党风廉政建设要求为准。

附件4

“省级长期避难场所示范工程”基建办公室

资料档案管理办法

第一条 为进一步加强省级长期避难场所示范工程项目建设资料档案管理工作，确保项目资料档案的系统完整、真实和安全，依据国家《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2019）和省、市、区档案管理相关规定，结合实际情况，制定本办法。

第二条 资料档案管理人员岗位职责：

（一）贯彻执行档案工作相关法规和管理制度。

（二）坚持原则，保守机密，防止失密泄密。

（三）按照资料档案管理工作的要求，做好各类文件资料日常收集、整理、成册和阶段性保管工作。

（四）对印发、传阅及阅办文件等归类保存。

（五）负责项目工程资料的立卷、归档工作，并负责保存工程纸质资料。

（六）督促各参建单位按《工程资料立卷、归档目录》

要求，将工程资料的扫描件（主要包括签字、盖章页面）和电子文档（如有）按规范进行保存。

（七）负责检查各参建单位工程资料立卷、归档工作。

第三条 资料档案收集范围和归档要求

资料档案分为行政档案和技术资料档案，由综合协调组收集管理。

（一）行政档案收集范围

1.上级机关或相关单位发（抄）送项目的文件、函件，不直接发（抄）送项目但与项目工作直接相关的文件。

2.以项目名义印发的文件。

3.有关领导来项目视察、调研、交流时的讲话、题词、照片和录音、录像等资料。

4.项目相关会议文件、会议纪要等文件资料。

5.项目工作总结、调研报告等。

6.项目与有关单位或人员签订的合同、协议等。

7.处理突发事件的报告、电话记录等文件资料。

8.介绍信存根、值班报告、记录等。

9.车辆、办公设备、家具等各类固定资产产权和使用登记等材料；设备物资、档案等的交接凭证。

10.项目印制的期刊、简报。

11.反映项目重要工作、活动、会议的照片、录音录像以及奖状、奖牌、证书等实物档案。

12.其他反映项目工作和历史沿革的文件资料。

（二）技术资料档案收集范围

1.决策立项、建设用地、勘察设计、招投标、合同、开工等文件资料。

2.施工管理及技术、施工检验、施工检测、施工安全等文件资料。

3.竣工验收、竣工结算及决算、竣工移交档案、竣工总结等文件资料。

4.反映项目相关会议、现场工作等的照片、录音、录像等文件资料。

5.反映项目管理工作及成果的其他文件资料。

（三）资料档案整理归档要求

1.传阅、阅办及借阅文件，应办理相关手续并及时归档。

2.由项目签发的文件，在完成签批和印制后，经办人将文件的签批件、印制件、附件及有关材料（包括照片、音像材料）收集整理齐全，并归档。

3.工程建设管理资料应在工程结算审核报告出具后60天内，及时按相关要求收集、成册存档。

4.重大活动和重要会议档案应在活动和会议结束后30天内，完成文件资料整理归档。

5.各类文件资料及报送的技术文件资料，均应收集电子文档并与纸质文件资料一并归档。

第四条 资料档案保管和使用管理

（一）资料档案保管

1.设立档案柜，钥匙由专人保管。

2.档案接收、移出、销毁及档案人员工作调动，必须办理档案交接签收手续并及时登记，按要求建立全宗卷。

3.对保管的档案，每半年要检查一次，并作记录。

（二）资料档案统计

1.按照统计法规和制度，认真做好档案统计分析工作。

2.档案统计工作由档案管理人员负责。

3.及时对档案的收进、移出、整理、保管、鉴定等情况进行登记，建立统计台账，做到账实相符。

（三）会计档案管理

资金保障组依据相关法律法规规定的归档范围和管理办法，整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册，并专门管理。